.AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 14205/2002

CONVITE Nº 06/2002

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, instituída pelo Ato TRT GP nº 81 de 1993, e designada pela Portaria TRT GP nº 1164/2001, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação complementar, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas do dia 29 de novembro de 2002, no Edifício Sede deste Tribunal, situado à Avenida da Paz, nº 2076, 7º pavimento, sala 703, Centro - Maceió - AL, fará realizar licitação na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma do disposto na Lei 8.666 de 21.06.93, legislação complementar e no ATO TRT 19ª nº 206/98 -  que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº 05 de 21.07.95 do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE e suas alterações posteriores. 

Os envelopes de habilitação e proposta de preços do objeto especificado neste convite serão recebidos e abertos no local acima designado.

1.0
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.1 - Não poderão participar deste Convite, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

b) estejam sob regime de concordata ou falência;

1.1.1 - Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

1.2 - Não serão admitidas neste Convite empresas em regime de consórcio, nem a subcontratação parcial ou total dos serviços.

1.3 - Poderão participar as interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo que sua regularidade será confirmada por meio de consulta “ON-LINE”, no ato da abertura da licitação.

1.4 - As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontram cadastradas no SICAF, deverão apresentar todos os documentos relacionados no item 4.2 do edital, observando-se os respectivos prazos de validade.

2.0
 DO OBJETO

2.1
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para executar os serviços de substituição do piso do Gabinete da Presidência e execução de cobertas de proteção para a central de refrigeração York e para o acesso à Gráfica deste Regional, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos constantes nos anexos deste edital.

3.0
CREDENCIAMENTO

3.1
Cada empresa participante poderá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, procurador, sócio ou titular, que será o único admitido a intervir em qualquer fase do procedimento licitatório respondendo, assim, para todos os efeitos por sua representada.

3.2
Para a representação referida no subitem anterior, torna-se necessário e obrigatório estar munido de documentação hábil, conforme se especifica:

3.2.1
Cédula de Identidade

3.2.2
Comprovante de credenciamento

a) no caso de sócio ou titular da empresa apresentar o contrato social, ou


b) no caso de representante ou procurador, apresentar procuração ou carta de credencial.

3.3 Os documentos constantes no subitem 3.2, deverão ser entregues no dia e hora fixados para realização deste certame. A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.3.1
Para as empresas cadastradas no SICAF, as declarações extraídas daquele sistema poderão substituir os documentos exigidos no subitem 3.2.2, para fins de credenciamento. Essas declarações somente serão válidas para esta licitação desde que as informações relativas aos respectivos documentos estejam disponíveis naquele sistema. 

4.0
DA HABILITAÇÃO (Envelope 1)

4.1
Com vistas à habilitação na presente, as empresas deverão apresentar envelope lacrado contendo no frontispício os seguintes dizeres:

AO



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONVITE Nº 06/2002-  Processo nº 14205/2002



ENVELOPE "1" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.2
Este envelope "1" deverá conter os documentos a seguir relacionados:

a) declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, conforme modelo constante no anexo I deste Convite;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Quitação de Tributos  Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certificado de Regularidade de Situação- CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;

e) prova de registro da firma e de seus atuais responsáveis técnicos no CREA da região da sede do licitante e o respectivo visto do CREA da 17ª Região, constando na certidão que a empresa executa ou executou obras e/ou serviços de engenharia;

f) declaração, fornecida pelo SMPPC (Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis)do TRT –19a Região, de que a licitante visitou o local da obra e/ou serviços, observado o disposto no item 4.5 deste edital; 

g) declaração em atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da lei nº 8.666/93, conforme modelo constante do anexo II deste edital;

4.3
Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor que realiza a licitação ou publicação em órgãos da Imprensa Oficial, perfeitamente legível.

4.4
Para as empresas cadastradas no SICAF, a CPL emitirá, na sessão de abertura dos envelopes de documentação, declarações extraídas daquele sistema que substituirão os documentos relacionados nas alíneas “b”, “c” e  “d” do item 4.2, para fins de habilitação da empresa licitante. Essas declarações somente serão válidas para esta licitação desde que as informações relativas aos respectivos documentos estejam disponíveis naquele sistema e que os mesmos estejam dentro dos prazos de validade.

4.5
As visitas ao local dos serviços deverão ser marcadas antes da data prevista para a realização do evento no SMPPC deste Regional e terão caráter obrigatório, vez que será expedida pelo aludido setor uma declaração acerca da visita realizada para cada interessado, que lhe será exigida no envelope de documentação, conforme letra “f” do item 4.2 deste edital. 

5.0
DAS PROPOSTAS (Envelope 2)

5.1
Os licitantes deverão apresentar envelope lacrado, contendo no frontispício os seguintes dizeres:

AO



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

           

CONVITE Nº 06/2002 - Processo nº 14205/2002


            ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS

5.2.
A PROPOSTA deverá ser digitada ou datilografada em papel timbrado da empresa ou impressa em formulário contínuo da empresa, escrita com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a última folha e de preferência, rubricada as demais pelo titular da empresa ou um de seus representantes legais e deverá conter os seguintes elementos:

a) Preço global expresso em moeda corrente nacional em algarismos e preferencialmente por extenso, por quanto o licitante se compromete a executar os serviços. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos;

b) Prazo de execução dos serviços que não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias a contar do primeiro dia útil seguinte à emissão da ordem de serviço emitida pelo Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis - SMPPC deste Regional.

b.1)
Caberá ao contratado dimensionar adequadamente o regime de trabalho.

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data prevista para a abertura das propostas.

d) Orçamento detalhado, contendo cada item a discriminação, o quantitativo, o preço unitário e o total, assim como os preços parciais e o preço total do orçamento, em algarismos. Os preços unitários deverão exibir e detalhar os valores de material e de mão-de-obra separadamente, como também deverão ser exibidos o valor do serviço e os totais de material e de mão-de-obra, conforme planilha exemplificada no anexo V.

e) 
Planilha de dados para preenchimento do contrato, conforme anexo VI deste edital.

f) 
As propostas que omitirem os prazos de execução e validade da proposta, fica estabelecido que estes prazos serão restritos ao máximo estipulado neste convite.

6.0
DOS ENCARGOS DIVERSOS

6.1
Os licitantes deverão fazer uma vistoria prévia no local onde serão executados os serviços, para que tomem conhecimento de todos os trabalhos a serem executados, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, alegação de desconhecimento dos mesmos, após realizada a licitação, observada a documentação constante do item 4.5.

6.2
Do resultado da verificação preliminar dos locais, dos elementos da licitação e demais documentos, deverá a Proponente, se for o caso, comunicar à Comissão Permanente de Licitação, por escrito, as discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, até 2 (dois) dias úteis antes da data da licitação.

6.3
A ausência de comunicação aludida no item anterior implica na tácita admissão de que a documentação técnica fornecida está perfeita, não acolhendo o Tribunal, em nenhuma hipótese, qualquer reclamação ou reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas encontradas.

6.4 Como a obra será contratada por preço global, a responsabilidade de todas as quantidades será de cada licitante. Os quantitativos constantes dos orçamentos componentes da planilha de custos em anexo SÃO APENAS INFORMATIVOS.

6.4.1
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá manter, no local de realização dos trabalhos, um diário de obras para que sejam registradas as ocorrências diárias da execução dos serviços.

6.5 
Independente de declaração expressa do proponente, fica estabelecido que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do serviço, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, atestados e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações; seguros em geral, para quaisquer danos e prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços; recomposição de vias públicas, jardins, gramados e tudo o mais que a Contratada venha a danificar.

6.6 
Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da execução dos serviços objeto da presente licitação.

7.0
REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS

7.1
Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo do presente Convite, a Comissão Permanente de Licitação, receberá os envelopes de documentação (ENVELOPE Nº 1) e de propostas (ENVELOPE Nº 2), oportunidade em que, cumpridas as prescrições legais, com a identificação dos representantes dos licitantes, passará à fase de habilitação com a abertura do ENVELOPE Nº 1.

7.2 
Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido.

7.3
Abertos pela CPL/TRT os envelopes de documentação das empresas participantes deste evento licitatório, os interessados terão acesso aos documentos de habilitação que serão rubricados por todos os presentes ou pelos membros integrantes da Comissão que possa vir a ser instituída pelos mesmos com o objetivo de representá-los neste ato.

7.4 
As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

7.5
A CPL/TRT procederá ao exame dos envelopes nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) para fazer a habilitação das empresas licitantes e, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião com o objetivo de analisar os documentos e decidir sobre a habilitação, designando nova data e horário para comunicar o resultado às licitantes.

7.6 
A regularidade do cadastramento das licitantes no SICAF será confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes de documentação. 

7.7
Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, as quais deverão ser assinadas pelo membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes.

7.8
As declarações serão juntadas ao processo de licitação.

7.9
Havendo irregularidade no cadastramento, a licitante será inabilitada.

7.10
No caso da licitante ser inabilitada e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço, ter entregue a documentação à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o Presidente da Comissão de Licitação suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao órgão competente.

7.11
Do exame da documentação e/ou declaração da situação do fornecedor junto ao SICAF será lavrada ata ou relatório circunstanciado com a indicação das empresas habilitadas nesta licitação.

7.12
Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

8.0
REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

8.1
No dia previsto no preâmbulo deste Convite, ou em nova data estipulada pela Comissão Permanente de Licitação, a CPL/TRT abrirá os envelopes de proposta (ENVELOPE Nº 2) das empresas habilitadas. Serão devolvidos os envelopes fechados aos participantes inabilitados, desde que não tenham sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda após o julgamento dos mesmos.

8.2
Abertos pela CPL/TRT os envelopes de proposta de cada uma das empresas, os licitantes terão acesso aos termos das propostas que serão rubricados por todos os presentes ou pelos membros integrantes da Comissão que possa vir a ser constituída pelos mesmos, com o objetivo de representá-los neste ato.

8.3
A Comissão poderá pedir esclarecimentos e promover as diligências que porventura julgue necessárias com o objetivo de complementar a instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º do artigo 43 da Lei 8666/93, reservando-se o direito a julgamento posterior.

8.4
Do exame das propostas será lavrada ata ou relatório circunstanciado com a indicação das empresas classificadas nesta licitação.

9.0
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

9.1
A presente licitação classifica-se como de MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com o previsto na Lei nº 8.666, de 21.06.93 com modificações introduzidas pela Lei 8.883/94, sendo as propostas classificadas em ordem numérica crescente a partir da mais vantajosa, e declarada vencedora aquela que atender às especificações e apresentar o menor preço global.

9.2
No caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio entre elas, conforme o disposto no § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93, ficando o resultado deste sorteio consignado em ata e ratificado pelos representantes das empresas presentes.

9.3
O sorteio definirá a classificação das propostas de preços dos licitantes que apresentaram igual preço, considerando-se o disposto no item 9.2. As propostas de preços das demais licitantes sequenciarão a classificação considerando-se a ordem crescente dos preços globais.

9.4
Não serão tomadas em consideração as propostas com vantagens não previstas neste Convite, nem oferta de redução sobre a proposta de menor preço global.

9.5
Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:


a) deixarem de atender às exigências deste Convite;


b) apresentarem proposta alternativa.

c) apresentarem BDI acima de 20%(vinte por cento) em relação ao valor orçado na planilha de custos;

d) apresentarem propostas com valor global superior ao limite estabelecido, ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

d.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%(cinqüenta por cento) do valor orçado na planilha de custo apresentada no Convite, ou

d.2) valor orçado na planilha de custo apresentada no Convite;

e) apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.6
Os licitantes classificados, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “d.1 e d.2”, será exigido, para assinatura do contrato/retirada do instrumento equivalente, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item “d” e o valor da correspondente proposta.

10.0
DOS RECURSOS

10.1
Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberá recurso ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no prazo de dois dias úteis, contados da ciência da decisão.

10.1.1
Os recursos serão interpostos por escrito e protocolizados no Setor de Protocolo, localizado na Avenida da Paz, nº 2076, Centro, nesta Capital, dirigidos à autoridade superior, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

10.1.2
Interpostos recursos, dado ciência aos licitantes, abrir-se-á vista aos outros participantes, pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, para eventual impugnação que deverá ser apresentada por escrito e na mesma forma prevista no subitem anterior.

10.1.3
Os recursos e as impugnações preclusos ou interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.0
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1
A adjudicação, em favor do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar nesta licitação, e a homologação serão feitas pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deste Tribunal, após recebimento do processo concluído pela Comissão Permanente de Licitação.

12.0
DA FORMA DE EXECUÇÃO
12.1
A Contratada, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a:

a) executar a obra conforme as especificações técnicas e demais exigências que integram este edital;

b) ser responsável, civil e criminalmente, pela execução e segurança dos serviços, devendo implantar as medidas de segurança necessárias, de acordo com as normas e especificações vigentes, observando sempre as proteções individuais e coletivas;

c) assumir total responsabilidade pela segurança dos métodos, operação, continuidade de execução e estabilidade dos serviços;

d) providenciar ART do responsável pela execução junto ao CREA;

e) acatar todas as convenções administrativas impostas ao local do trabalho como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de material;

f) estar atualizada com a documentação exigida pelo TRT-19ª Região;

g) conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa;

h) entregar os serviços em perfeitas condições de limpeza;

i) observar as normas técnicas brasileiras;

j) empregar materiais de primeira qualidade, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço que vier a ser empregado ou executado, respectivamente, em desacordo com estas especificações ou que seja considerado de má qualidade;

k) em questões técnicas reportar-se somente ao Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis - SMPPC da contratante.

12.2
A Contratada deverá executar os serviços, sem qualquer ônus adicional para a contratante, sob as seguintes condições:

a) a execução do serviço de reparos fora do horário normal de trabalho da contratada, quando solicitada pelo contratante, não resultará em acréscimos para o presente contrato;

b) a Contratada atenderá chamados de emergência sempre que necessário, mesmo que seja aos sábados, domingos e feriados;

c) apenas serão considerados como qualificados para executar a obra, os operários da contratada, devidamente designados pelo contratante;

d) em caso de necessidade de paralisação prolongada da obra, deverá a contratada comunicar por escrito, o tempo da paralisação ao Diretor do Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC;

e) a contratada arcará com o ônus das despesas necessárias à execução dos serviços, reparos e/ou substituições de materiais consumíveis, ferramental necessário e mão-de-obra, carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, como também: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

f) fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores e equipamentos do contratante, para a execução dos serviços objeto deste contrato;

g) ao término do contrato será feita uma vistoria com a presença das partes e emitido posteriormente um relatório das pendências que porventura existam;
h) toda a sujeira e entulhos gerados em decorrência dos serviços deverão ser ensacados e transportados  para a área externa da edificação, para posterior remoção;
i) quando do início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá informar ao SMPPC o nome dos seus empregados encarregados pela obra, que diariamente srão identificados e portarão na lapela um crachá com o nome da empresa CONTRATADA e a identificação do empregado;
j) A lista com o nome dos empregados deverá ser acostada aos autos deste convite, visando conferência posterior com a GFIP.
13.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada às dependências do TRT, devidamente identificados;

b) acatar e por em prática as recomendações feitas pela Contratada no que diz respeito a condições de uso e funcionamento da obra;

c) atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato;

d) efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato. 

14.0 DO CONTRATO 

14.1
O ajuste relativo à execução dos serviços objeto desta licitação terá vigência pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à emisão da ordem de serviço emitida pelo SMPPC.

15.0 DA GESTÃO DO CONTRATO

15.1
O gestor (fiscal) do contrato terá como atribuições:

a) expedir ordens de serviços; 

b) verificar a execução dos serviços e materiais empregados objetivando garantir a qualidade desejada dos serviços;

c) ordenar à Contratada a corrigir, refazer ou reconstruir as parte dos serviços executados com erros ou imperfeições;

d) manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre as vistorias realizadas; 

e) informar a Contratada quaisquer irregularidades apresentadas na execução dos serviços; e

f) atestar e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos. 

16.0
DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

16.1
Após o recebimento da Nota de Empenho, o contratado deverá comparecer ao Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC para recebimento da Ordem de Serviço, observada a alínea “e” do item 5.2 deste instrumento.

16.2
Os serviços que por motivo de força maior deixarem de ser realizados durante o expediente normal, deverão ser executados durante o período noturno ou nos finais de semana, desde que previamente informado ao SMPPC. 

17.0
DO PAGAMENTO 

17.1
O pagamento dos serviços será efetuado após o término da obra, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado pela contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis do adimplemento da obrigação, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes, e apresentação dos seguintes documentos em vigor:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; 

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;

c) prova de regularidade dos tributos federais: Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal.

d) nota fiscal e ou/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo SMPPC da CONTRATANTE;

e) CEI da obra/serviço;

f) CND da obra/serviço;

g) GFIP relativa aos empregados da obra;

h) ART do responsável técnico e fiscalização da obra.

17.2 
O TRT reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF/STN/SFC nº 23, de 2 de março de 2001, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

17.2.1 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a retenção disposta no item acima.

17.3 
O TRT reterá na fonte o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal, em favor da Previd~encia Social, conforme art. 219 do Decreto 3048/99, excluídos os valores referentes a material e excluído o BDI relativo a serviços, conforme dispõe o art. 37 da IN no. 69, de 10/05/2002.

17.4
Se a CONTRATADA não for sediada em Maceió, o ISS será retido, salvo se a CONTRATADA comprovar o recolhimento previamente na Prefeitura Municipal de Maceió.

18.0
 DO REAJUSTE

18.1
Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
19.0
DA DESPESA

19.1
As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Regional, conforme Programa de Trabalho nº 816418 e Elemento de Despesa nº 339039.

20.0
 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

20.1
O recebimento provisório dos serviços dar-se-á a requerimento da Contratada no término dos mesmos, mediante termo circunstanciado, nos moldes da alínea “a”, inciso I do art. 73 da Lei 8666/93, tornando-se o recebimento em definitivo 90 (noventa) dias após, se ficar constatada a inexistência de qualquer defeito nos materiais e na execução dos serviços contratados.

20.2
Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, constatada a boa execução dos serviços, de acordo com a letra "b" do inciso I, do art. 73 da Lei 8.666/93, o SMPPC receberá, mediante termo, definitivamente os serviços.

20.3
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (dias) utéis, aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não, na hipótese prevista no §2º, art. 87 da lei nº 8.666/93:


I - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;


II - MULTA MORATÓRIA – no percentual diário de 0,2% (dois décimos por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução do contrato, podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;


III – MULTA COMPENSATÓRIA – pela inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual objeto da inexecução, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;


IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;


V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.


VI - O TRT aplicará as penalidades previstas na lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

21.0
DA RESCISÃO

21.1
O Tribunal poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independentemente de notificação judicial, sem que assista à contratada o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei 8.666/93.

22.0
DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1
 A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Convite e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

22.2 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até 50% (cinqüenta por cento) do valor total do contrato, e as supressões até 25% do valor total, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

22.3
O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato, cuja minuta encontra-se no anexo VIII, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da notificação do TRT e/ou contato telefônico, na forma do art. 64 da Lei 8666/93. 

22.4
O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do TRT, desde que o pedido seja requerido antes de seu termo final.

22.5
Caso a notificação não seja atendida pela adjudicada, sem prejuízo de enquadrá-la nas penalidades legalmente estabelecidas, o TRT poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, caso entenda necessário.

22.6
A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições quando de sua habilitação.

22.7
O TRT reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei. 

22.8
Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este Convite, serão atendidos no horário das 12:00 às 16:30 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida da Paz, nº 2076, sala 703, Centro, nesta Capital, ou através do telefone nº 082 - 216.8182, ou FAX nº 082 -216.8181.

22.9
Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação que se valerá da Lei 8.666/93 e suas alterações.

22.10
É competente o Fórum do Juízo Federal da Seção Judiciária de Alagoas para dirimir quaisquer litígios da presente licitação.

23.11
Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste Convite no site oficial deste Regional: www.trt19.gov.br.
23.12
Fazem parte integrante deste Convite: anexo I - declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, anexo II – declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93; anexo III - especificações técnicas; anexo IV – plantas baixas, cortes e detalhes; anexo V – planilha de custos; anexo VI – planilha de dados para preenchimento do contrato e anexo VII – minuta contratual.

23.12.1 Os modelos constantes dos anexos IV e V serão recebidos no SMPPC. Os licitantes deverão comparecer àquele Serviço munidos de disquete para a recepção dos respectivos anexos. 

Maceió, 21 de novembro de 2002.

Maria Nely Duarte Ribeiro

Presidente da CPL

Sandra Magalhães Salgado
Ivone Emiliano dos Santos

Membro da CPL(substituta)
Membro da CPL

Processo nº 14205/2002

Convite nº 06/2002

Anexo I

(Papel timbrado da empresa)

______________________________, CGC nº _____________________, sediada _____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório nº 14205/2002 -, Convite nº 06/2002 do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

_______________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

Processo nº 14205/2002

Convite nº 06/2002

Anexo II

DECLARAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

Ref.: Processo Licitatório nº 14205/2002

         Convite nº 06/2002

_________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ).

(Local e data)

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Processo nº 14205/2002

Convite nº 06/2002

Anexo III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: REFORMA DA PRESIDÊNCIA

LOCAL: AV. DA PAZ, 2076, 8º ANDAR, CENTRO, MACEIÓ/AL.

REQUISITOS BÁSICOS:

a) Observar todos os requisitos de segurança necessários: pessoal habilitado, proteções coletivas e individuais.

b) Observar as NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

c) Acatar todas as convenções administrativas impostas ao local do trabalho como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de material etc.

d) Em questões técnicas reportar-se somente ao Setor de Engenharia ou pessoa designada pelo Setor.

e) Conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa.

f) Estar atualizado com a documentação exigida (CND, CRF, quitação de tributos federais e quitação com a dívida ativa da União).
g) Providenciar ART relativo aos serviços junto ao CREA.
1.0 PISOS

1.1 Remoção de carpete e resíduos de cola

Os ambientes Gabinete da Presidência e recepções interna e externa deverão ter o piso em carpete totalmente removido, e logo após a remoção do carpete todos os resíduos de cola também deverão ser removidos com aguarrás mineral.

1.2 Remoção de rodapés


Todo o rodapé em madeira dos ambientes citados no item anterior deverá ser removido e guardado para posterior reaproveitamento.

1.3 Regularização de piso cimentado


Todos os locais do piso onde houver danos em função da retirada do carpete, o mesmo deverá ser regularizado para posterior recebimento de argamassa para aplicação do piso cerâmico. A composição da argamassa utilizada será cimento e areia no traço 1:4.

1.4 Piso cerâmico


Em toda a área mencionada no item 1.1, deverá ser aplicado piso cerâmico porcelanato galileu crema polido, nas dimensões de 45 x 45 cm, com espaçamento para rejunte de 2mm. Deverá ser utilizada argamassa S.L. porcelanato para o assentamento, bem como o rejunte será o P-Flex na cor marfim.

1.5 Pintura de rodapé


Todo o rodapé removido deverá receber nova pintura em verniz tipo copal em duas demãos antes de ser reaplicado.

1.6 Reaplicação de rodapé


Todo o rodapé anteriormente removido deverá ser reaplicado nos mesmos locais de origem anteriores.

1.7 Rodapé 


Nas áreas onde não havia rodapé, deverá ser fornecido e aplicado a quantidade para complementar os ambientes em questão, nas mesmas dimensões dos originais, com a respectiva pintura.

2.0 VIDROS

2.1 Remoção de portas e painéis em blindex


As portas de vidro e painéis em vidro blindex localizadas na entrada da Presidência deverão ser removidas para serem relocadas, conforme croquis fornecido em anexo, bem como as molas das duas folhas de porta.

2.2 Relocação de portas e painéis


As novas posições dos painéis e portas estão indicadas no croquis mencionado no item anterior.

3.0 PINTURA

3.1 Pintura Tinta Acrílica


Todos as paredes dos ambientes mencionados no item 1.1, serão pintados com tinta Acrílica, na cor branco neve da Suvinil.

4.0 CENTRAL YORK / FANCOLL

4.1 Coberta em alumínio


Deverá ser fornecida e instalada coberta em telhas de alumínio com espessura de 0,4mm, largura útil de 1,20m e comprimento de acordo com a disposição das mesmas, que será fornecida em detalhamento posterior.

4.2 Estrutura de madeira p/ coberta em alumínio


A estrutura de fixação das telhas em alumínio deverá ser feita com madeira do tipo maçaranduba ou similar em resistência e qualidade, devendo ser provida tala estrutura de linhas e caibros.

4.3 Suporte trapezoidal c/ parafusos


As telhas serão fixadas nas linhas e/ou caibros transversais as mesmas por meio de suportes trapezoidais, cujo conjunto já acompanha o parafuso para a fixação.

4.4 Aplicação de cupinicida


Logo após o término da estrutura em madeira, deverá ser aplicado cupinicida desprovido de cheiro e cor, tipo penetrol ou similar em qualidade.

4.5 Demolição de alvenaria


Deverá ser aberto um vão de porta com largura de 1,0m, em local a ser especificado pela Fiscalização durante a execução da obra.

4.6 Recomposição de capeaço


O capeaço oriundo da demolição prevista no item anterior deverá ser recomposto.

4.7 Alvenaria dobrada (1 vez)


Deverá ser feita em alvenaria a escada de acesso para a central York no mesmo local onde será feita a abertura do vão de porta mencionado no item 4.5. A escada deverá ser recoberta com argamassa de cimento, areia e saibro no traço 1:4:6.

4.8 Pintura PVA exterior (2 demãos)


Após o término da coberta, toda a área da central York deverá ser pintada com tinta PVA para exterior em 2 demãos na cor existente.

4.9 Rufo em alumínio


Nas laterais da coberta da central York deverá ser fornecido e instalado rufo em alumínio chumbado nas paredes laterais e com largura de 50 cm.

4.10 Demolição de revestimento em madeira


No sub-solo, local onde fica o fancoll, o revestimento atual das paredes em madeira deverá ser totalmente removido.

4.11 Emboço


Após a remoção do revestimento em madeira, todas as paredes serão emboçadas.

4.12 Azulejo


Após a cura do emboço, deverá ser aplicado azulejo branco 15 x 15cm, com rejunte branco tipo rejumix ou similar em qualidade no espaçamento de 2 mm.

4.13 Regularização de piso cimentado


O piso cimentado deverá ser regularizado e terá o traço 1:4 de cimento a areia, em volume.

4.14 Cerâmica carga pesada


Após a regularização do piso cimentado, deverá ser aplicada a cerâmica tipo carga pesada, com pei = 5. deverá ser aplicada com argamassa de cimento e areia e rejuntada com rejunte branco tipo rejumix ou similar em qualidade.

4.15 Desmontagem e remontagem do fancoll


O fancoll deverá ser desmontado previamente a todos os serviços listados naquele ambiente e remontado posteriormente aos mesmos.

5.0 GRÁFICA

5.1 Policarbonato bronze


Na frente do edifício onde se localiza a gráfica deste regional, deverá ser fornecida instalada uma coberta em policarbonato na cor bronze, nas dimensões de 2,0 x 2,50m conforme detalhamento em croquis a ser fornecido ao construtor.

6.0 MARCENARIA

6.1 Móvel da presidência


Deverá ser fornecido e instalado móvel para a recepção da presidência, conforme o croquis fornecido e de acordo com os materiais nele especificados.

7.0 DIVERSOS

7.1 Remoção de Entulhos (Carpete)


Todo o entulho (carpete) oriundo de remoções deverá ser expurgado da obra, num prazo de 24h após o serviço ter sido realizado.

7.2 Limpeza Geral


Os serviços serão entregues em perfeitas condições de limpeza.

7.3 Qualidade


Os materiais que serão empregados serão de primeira qualidade, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço que vier a ser empregado ou executado, respectivamente, em desacordo com estas especifícações. 

7.4 Prazo para Execução dos Serviços:


Os serviços deverão ser executados, de acordo com a expedição da ordem de serviço, dentro do prazo máximo de 45 dias, portanto, cabe ao contratado dimensionar adequadamente o regime de trabalho.

Processo nº 14205/2002

Convite nº 06/2002

Anexo VI

PLANILHA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO

Dados da Empresa:

Razão Social


CNPJ


Endereço


CEP


Fones:


Fax


E-mail


Site internet


Dados do Representante da Empresa:

Nome


Cargo


Nacionalidade


Estado civil


Profissão


Endereço


CEP


Fone


Fax


E-mail


Cart. De Identidade


Orgão Expedidor


CPF


Dados Bancários da Empresa

Banco


Agência


Conta


Dados do Contato com a Empresa:

Nome


Cargo


Endereço


CEP


Fone


Fax


E-mail


Empresa optante pelo SIMPLES?

(   ) Sim

(   ) Não

[image: image1.wmf]
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

MACEIÓ

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO TRT-AL/ SJUR Nº 043/2002

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISO E EXECUÇÃO DE COBERTAS DE PROTEÇÃO PARA A CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO YORK E PARA O ACESSO À GRÁFICA QUE ENTRE SI CELEBRAM _____________________ E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO.





O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a. REGIÃO, com sede na Av. da Paz,  nº 2076, inscrito no CGC/MF sob o n. 35.734.318/0001-80, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Presidente, JUIZ SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, portador do C.P.F. nº 028.691.444-15 e da Cédula de Identidade R.G. nº 552.731 SSP/PE, doravante denominado CONTRATANTE e,  de outro lado, ______________________,  pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na _____________________, n° ______, bairro, cidade, Estado, inscrita no CGC/MF sob o nº ____________________, adiante denominada CONTRATADA e aqui representada por seu _____________, Sr. ________________________, nacionalidade, estado civil, endereço,  portador do CPF nº ______________________, e da Cédula de Identidade  R.G. nº ___________, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no processo administrativo TRT 19ª/N° 14205/2002, realizado na modalidade de Convite nº 06/2002,  pactuando este contrato de prestação de serviços, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.






DO OBJETO





CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente avença consiste na prestação de serviços de substituição do piso do Gabinete da Presidência e execução de cobertas de proteção para a central de refrigeração York e para o acesso à Gráfica deste Regional, conforme especificações técnicas constantes do Anexo III do Instrumento Convocatório.








DO PRAZO





CLÁUSULA SEGUNDA - O presente ajuste terá vigência pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à emissão da Ordem de Serviço pelo Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC do CONTRATANTE.
  




DA FORMA DE EXECUÇÃO









CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a:






I – Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo III do Instrumento Convocatório e demais exigências que integram o Edital Convocatório; 






II - Assumir total responsabilidade pela segurança dos métodos, operação, continuidade de execução e estabilidade dos serviços;






III – Providenciar ART do responsável pela execução junto ao CREA;






IV – Acatar todas as convenções administrativas impostas ao local de trabalho, tais como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de materiais, etc.;






V – Permanecer atualizada com a documentação exigida pelo CONTRATANTE;






VI – Conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa;






VII – Ser responsável civil e criminalmente, pela execução e segurança dos serviços, devendo implantar as medidas de segurança necessárias, de acordo com as normas e especificações vigentes, observando sempre as proteções individuais e coletivas;






VIII – Entregar os serviços em perfeitas condições de limpeza;






IX – Observar as normas técnicas brasileiras;






X – Empregar materiais de primeira qualidade, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço que vier a ser empregado ou executado, respectivamente, em desacordo com estas especificações ou que seja considerado de má qualidade;






XI – Em questões técnicas reportar-se somente ao Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC da CONTRATANTE.






Parágrafo Primeiro – Fica estabelecido que durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá manter um diário de obras, para que sejam registradas as ocorrências diárias pertinentes à execução. 






Parágrafo Segundo - Fica determinado que toda a sujeira e entulhos gerados em decorrência dos serviços, deverão ser ensacados e transportados para a área externa da edificação, para posterior remoção. 






Parágrafo Terceiro – Fica determinado que quando do início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá informar ao SMPPC o nome dos seus empregados encarregados pela obra, que diariamente serão identificados e portarão na lapela um crachá com o nome da empresa CONTRATADA e a identificação do empregado;






Parágrafo Quarto – A lista com o nome dos empregados deverá ser acostada aos autos deste Convite, visando conferência posterior com a GFIP.






CLÁUSULA QUARTA – À CONTRATADA caberá ainda:






I – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;






II – Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços; 

III – A execução dos serviços de reparos fora do horário normal de trabalho da CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, não resultará em acréscimos para o presente contrato;

IV – A CONTRATADA deverá atender os chamados de emergência sempre que necessário, mesmo que seja aos sábados, domingos e feriados;

V – Apenas serão considerados como qualificados para executar a obra, os operários da CONTRATADA, devidamente designados;

VI – Em caso de necessidade de paralisação prolongada da obra, deverá a CONTRATADA comunicar por escrito, o tempo da paralisação ao Diretor do Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC;

VII – A CONTRATADA arcará com o ônus das despesas necessárias à execução dos serviços, reparos e/ou substituições de materiais consumíveis, ferramental necessário e mão-de-obra, carga, transporte, descarga e montagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, como também: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações.

Parágrafo Único – A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do presente ajuste, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o seu objeto.






CLÁUSULA QUINTA – Constituem obrigações da CONTRATANTE:






I – Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos responsáveis da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;

II – Acatar e por em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA no que diz respeito às condições de uso e funcionamento da obra;

III - Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Gestor do Contrato;






IV – Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos neste Contrato. 






DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS






CLÁUSULA SEXTA - O recebimento provisório dos serviços dar-se-á a requerimento da CONTRATADA   no término destes, consoante a disposição constante da alínea “a” do Inciso I do art. 73 da Lei 8.666/93,  tornando-se o recebimento em definitivo 90 (noventa) dias após, se ficar constatada a inexistência de qualquer defeito na execução dos serviços contratados. 






CLÁUSULA SÉTIMA - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, constatada a boa execução dos serviços, de acordo com a alínea “b”, do Inciso I do art. 73 da Lei 8.666/93, o SMPPC receberá, mediante termo, definitivamente os serviços. 

 




DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE 






PAGAMENTO







CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$.......................

  Parágrafo Único - O pagamento dos serviços será efetuado após o término da obra, através de ordem bancária para o estabelecimento indicado pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis do adimplemento da obrigação, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes, mediante a apresentação da seguinte documentação: 






1) Nota Fiscal de Serviço/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC do CONTRATANTE;






2) Certidão Negativa de Débitos (CND) para com a Previdência Social, em vigor;





3) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) do F.G.T.S. em vigor;






4) Certidão de regularidade dos tributos federais: Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal, em vigor;

5) CEI da obra/serviço;

6) ART do responsável técnico e da fiscalização da obra;

7) CND da obra/serviço;

8) GFIP relativa aos empregados da obra.






CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE, reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa Conjunta nº 28, de 01.03.99, expedida pela Secretaria da Receita Federal.






Parágrafo Primeiro – Se a empresa CONTRATADA for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à fatura documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá  a retenção disposta no parágrafo anterior.  






Parágrafo Segundo - Considera-se como efetivo pagamento, o dia da entrega da Ordem Bancária na Instituição Financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA – O TRT reterá, na fonte, o percentual de 11% (onze porcento) sobre o valor dos serviços constantes na nota fiscal, em favor da Previdência Social, conforme o art.219 do Decreto nº 3048/99, excluídos os valores referentes a material e incluído o BDI relativo a serviços, conforme dispõe o artigo 37 da IN nº 69, de 10/05/2002.

Parágrafo Único – Se a CONTRATADA não for sediada em Maceió, o ISS será retido, salvo se a CONTRATADA comprovar o recolhimento previamente na Prefeitura Municipal de Maceió.






CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os pagamentos decorrentes do presente contrato, deverão ser levados a crédito na conta corrente  nº _________, Agência nº ______ do Banco ___________, cujo titular é a CONTRATADA.

Parágrafo Único - Considera-se como efetivo pagamento, o dia da entrega da Ordem Bancária na Instituição Financeira.






DO REAJUSTE






CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.






DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO 





ORÇAMENTÁRIA.






CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Regional, conforme Programa de Trabalho nº ________________,  Elemento de Despesa  nº __________, Nota de Empenho nº ____________,   emitida em ____________. 






DAS PENALIDADES





CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Pela inexecução total ou parcial do ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções:






a) ADVERTÊNCIA -  sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;






b)  MULTA MORATÓRIA - no percentual diário de 0,2% (dois décimos por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução do contrato, podendo esta ser descontada do montante devido pelo CONTRATANTE  à  CONTRATADA, ou cobrada judicialmente;






c) MULTA COMPENSATÓRIA – pela inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual objeto da inexecução, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;

d) outras penalidades, em função da natureza da infração, de acordo com o previsto na Lei 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.






DA RESCISÃO





CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei n.8.666/93.





           
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS





CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  Da execução do presente, não advirá qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.






CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Integram este instrumento  as cláusulas editalícias e  a  proposta apresentada pela CONTRATADA. Havendo conflito entre este contrato e a proposta, prevalecerá o contrato, e, sobre todos,  há de se acatar a lei federal que rege a matéria. 






CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, e as supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do mesmo valor.

  




DA PUBLICAÇÃO






CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Em cumprimento ao disposto no art.61, § Único, da Lei 8.666/93 incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação  do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União.






DO FORO





CLÁUSULA VIGÉSIMA - É competente o foro do Juízo Federal da Seção Judiciária de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença.






E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, assinam o presente contrato,  em cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.






Maceió, __________________.

   
         


SEVERINO RODRIGUES





      

               Juiz Presidente do TRT da 19ª Região                                                  



        

                   CONTRATANTE
 





                       CONTRATADA

cobestac

PAGE  
8

