AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 7813/2003

CONVITE Nº 06/2003

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, instituída pelo Ato TRT GP nº 81 de 1993, e designada pela Portaria TRT GP nº 1350/2002 e 030/2003, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação complementar, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas do dia 04 de agosto de 2003, no Edifício Sede deste Tribunal, situado à Avenida da Paz, nº 2076, 7º pavimento, sala 703, Centro - Maceió - AL, fará realizar licitação na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO, a ser executada sob regime de empreitada por preço global, na forma do disposto na Lei 8.666 de 21.06.93, legislação complementar e no ATO TRT 19ª nº 206/98 -  que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº 05 de 21.07.95 do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE e suas alterações posteriores. 

Os envelopes de habilitação e proposta de preços do objeto especificado neste convite serão recebidos e abertos no local, dia e horário acima designados.

1.0
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.1 - Não poderão participar deste Convite, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

b) estejam sob regime de concordata ou falência;

1.1.1 - Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

1.2 - Não serão admitidas neste Convite empresas em regime de consórcio, nem a subcontratação parcial ou total dos serviços.

1.3 - Poderão participar as interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo que sua regularidade será confirmada por meio de consulta “ON-LINE”, no ato da abertura da licitação.

1.4 - As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontram cadastradas no SICAF, deverão apresentar todos os documentos relacionados no item 4.2 do edital, observando-se os respectivos prazos de validade.

2.0
 DO OBJETO

2.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para executar serviços de pintura externa do Fórum Quintella Cavalcanti, consoante as especificações técnicas constantes do anexo III deste Edital.

3.0
CREDENCIAMENTO

3.1
Cada empresa participante poderá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, procurador, sócio ou titular, que será o único admitido a intervir em qualquer fase do procedimento licitatório respondendo, assim, para todos os efeitos por sua representada.

3.2
Para a representação referida no subitem anterior, torna-se necessário e obrigatório estar munido de documentação hábil, conforme se especifica:

3.2.1
Cédula de Identidade

3.2.2
Comprovante de credenciamento

a) no caso de sócio ou titular da empresa apresentar o contrato social, ou


b) no caso de representante ou procurador, apresentar procuração ou carta de credencial, com firma reconhecida em Cartório.

3.3 Os documentos constantes no subitem 3.2, deverão ser entregues no dia e hora fixados para realização deste certame. A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.3.1
Para as empresas cadastradas no SICAF, as declarações extraídas daquele sistema poderão substituir os documentos exigidos no subitem 3.2.2, para fins de credenciamento. Essas declarações somente serão válidas para esta licitação desde que as informações relativas aos respectivos documentos estejam disponíveis naquele sistema. 

4.0
DA HABILITAÇÃO (Envelope 1)

4.1
Com vistas à habilitação no presente Convite, as empresas deverão apresentar envelope lacrado contendo no frontispício os seguintes dizeres:
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ENVELOPE "1" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.2
Este envelope "1" deverá conter os documentos a seguir relacionados:

a) declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, conforme modelo constante no anexo I deste Convite;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Quitação de Tributos  Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;

e) prova de registro da firma e de seus atuais responsáveis técnicos no CREA da região da sede do licitante e o respectivo visto do CREA da 17ª Região, constando na certidão que a empresa executa ou executou obras e/ou serviços de engenharia;

f) declaração, fornecida pelo SEAM (Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção)do TRT –19a Região, de que a licitante visitou o local da obra e/ou serviços, observado o disposto no item 4.5 deste edital; 

g) declaração em atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da lei nº 8.666/93, conforme modelo constante do anexo II deste edital;

h) registro comercial, no caso de empresa individual;

i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

j) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

k) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

l) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

m) prova de inscrição no casdastro de contribuintes estatal ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

4.3
Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor que realiza a licitação ou publicação em órgãos da Imprensa Oficial, perfeitamente legível.

4.4
Para as empresas cadastradas no SICAF, fica falcutada  à CPL a extração, na sessão de abertura dos envelopes de documentação, de declarações porventura existentes naquele sistema , que forem competentes para substituir os documentos relacionados nas alíneas do subitem 4.2 deste Edital, para fins de habilitação da empresa licitante. Essas declarações somente serão válidas para esta licitação se as informações relativas aos respectivos documentos estiverem disponíveis e dentro do prazo de validade naquele sistema, responsabilizando-se a própria licitante, caso não inclua os documentos dentro do respectivo envelope, por sua inabilitação.

4.5
As visitas ao local dos serviços deverão ser marcadas antes da data prevista para a realização do evento no SEAM deste Regional e terão caráter obrigatório, vez que será expedida pelo aludido setor uma declaração acerca da visita realizada para cada interessado, que lhe será exigida no envelope de documentação, conforme letra “g” do item 4.2 deste edital. 

5.0
DAS PROPOSTAS (Envelope 2)

5.1
Os licitantes deverão apresentar envelope lacrado, contendo no frontispício os seguintes dizeres:
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            ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS

5.2.
A PROPOSTA deverá ser digitada ou datilografada em papel timbrado da empresa ou impressa em formulário contínuo da empresa, escrita com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a última folha e de preferência, rubricada as demais pelo titular da empresa ou um de seus representantes legais e deverá conter os seguintes elementos:

a) Preço global expresso em moeda corrente nacional em algarismos e preferencialmente por extenso, por quanto o licitante se compromete a executar os serviços. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos;

b) Prazo de execução dos serviços que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias a contar do primeiro dia útil seguinte à emissão da ordem de serviço emitida pelo Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção  - SEAM deste Regional.

b.1)
Caberá ao contratado dimensionar adequadamente o regime de trabalho.

c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data prevista para a abertura das propostas.

d) Orçamento detalhado, contendo cada item a discriminação, o quantitativo, o preço unitário e o total, assim como os preços parciais e o preço total do orçamento, em algarismos. Os preços unitários deverão exibir e detalhar os valores de material e de mão-de-obra separadamente, como também deverão ser exibidos o valor do serviço e os totais de material e de mão-de-obra, conforme planilha constante do Anexo IV deste Edital.

e) 
Planilha de dados para preenchimento do contrato, conforme anexo V deste edital.

f) 
As propostas que omitirem os prazos de execução e validade da proposta, fica estabelecido que estes prazos serão restritos ao máximo estipulado neste convite.

6.0
DOS ENCARGOS DIVERSOS

6.1
Os licitantes deverão fazer uma vistoria prévia no local onde serão executados os serviços, para que tomem conhecimento de todos os trabalhos a serem executados, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, alegação de desconhecimento dos mesmos, após realizada a licitação, observada a documentação constante do item 4.5.

6.2
Do resultado da verificação preliminar dos locais, dos elementos da licitação e demais documentos, deverá a Proponente, se for o caso, comunicar à Comissão Permanente de Licitação, por escrito, as discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, até 2 (dois) dias úteis antes da data da licitação.

6.3
A ausência de comunicação aludida no item anterior implica na tácita admissão de que a documentação técnica fornecida está perfeita, não acolhendo o Tribunal, em nenhuma hipótese, qualquer reclamação ou reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas encontradas.

6.4 Como a obra será excutada sob o regime de empreitada por por preço global, a responsabilidade de todas as quantidades será de cada licitante. Os quantitativos constantes do modelo de planilha de custos em anexo SÃO APENAS ESTIMATIVOS.

6.4.1
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá manter, no local de realização dos trabalhos, um diário de obras para que sejam registradas as ocorrências diárias da execução dos serviços.

6.5 
Independente de declaração expressa do proponente, fica estabelecido que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do serviço, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, atestados e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações; seguros em geral, para quaisquer danos e prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços; recomposição de vias públicas, jardins, gramados e tudo o mais que a Contratada venha a danificar.

6.6 
Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da execução dos serviços objeto da presente licitação.

7.0
REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS

7.1
Na data, local e horário designados, constantes do preâmbulo do presente Convite, a Comissão Permanente de Licitação, receberá os envelopes de documentação (ENVELOPE Nº 1) e de propostas (ENVELOPE Nº 2), oportunidade em que, cumpridas as prescrições legais, com a identificação dos representantes dos licitantes, passará à fase de habilitação com a abertura do ENVELOPE Nº 1.

7.2 
Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido.

7.3
Abertos pela CPL/TRT os envelopes de documentação das empresas participantes deste evento licitatório, os interessados terão acesso aos documentos de habilitação que serão rubricados por todos os presentes ou pelos membros integrantes da Comissão que possa vir a ser instituída pelos mesmos com o objetivo de representá-los neste ato.

7.4 
As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

7.5
A CPL/TRT procederá ao exame dos envelopes nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) para fazer a habilitação das empresas licitantes e, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião com o objetivo de analisar os documentos e decidir sobre a habilitação, designando nova data e horário para comunicar o resultado às licitantes.

7.6 
A regularidade do cadastramento das licitantes no SICAF será confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes de documentação. 

7.7
Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, as quais deverão ser assinadas pelo membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes.

7.8
As declarações serão juntadas ao processo de licitação.

7.9
Havendo irregularidade no cadastramento, a licitante será inabilitada.

7.10
Do exame da documentação e/ou declaração da situação do fornecedor junto ao SICAF será lavrada ata ou relatório circunstanciado com a indicação das empresas habilitadas nesta licitação.

7.11 Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

7.12
Será efetuada a devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenham sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda após o julgamento dos mesmos.

8.0
REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

8.1
No dia, local e horário previstos no preâmbulo deste Convite, ou em nova data estipulada pela Comissão Permanente de Licitação, encerrada a fase de habilitação,a CPL/TRT abrirá os envelopes de proposta (ENVELOPE Nº 2) das empresas habilitadas.

8.2
Abertos pela CPL/TRT os envelopes de proposta de cada uma das empresas, os licitantes terão acesso aos termos das propostas que serão rubricados por todos os presentes ou pelos membros integrantes da Comissão que possa vir a ser constituída pelos mesmos, com o objetivo de representá-los neste ato.

8.3
A Comissão poderá pedir esclarecimentos e promover as diligências que porventura julgue necessárias com o objetivo de complementar a instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º do artigo 43 da Lei 8666/93, reservando-se o direito a julgamento posterior.

8.4
Do exame das propostas será lavrada ata ou relatório circunstanciado com a indicação das empresas classificadas nesta licitação.

9.0
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

9.1
A presente licitação classifica-se como de MENOR PREÇO , cujo objeto será executado sob o regime de empreitada por preço global, de acordo com o previsto na Lei nº 8.666, de 21.06.93 com modificações introduzidas pela Lei 8.883/94, sendo as propostas classificadas em ordem numérica crescente a partir da mais vantajosa, e declarada vencedora aquela que atender às especificações e apresentar proposta de menor preço. 

9.2
No caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio entre elas, conforme o disposto no § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93, ficando o resultado deste sorteio consignado em ata e ratificado pelos representantes das empresas presentes.

9.3
O sorteio definirá a classificação das propostas de preços dos licitantes que apresentaram igual preço, considerando-se o disposto no item 9.2. As propostas de preços das demais licitantes sequenciarão a classificação considerando-se a ordem crescente dos preços globais.

9.4 Não serão tomadas em consideração as propostas com vantagens não previstas neste Convite, nem oferta de redução sobre a proposta de menor preço.

9.5
Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:


a) deixarem de atender às exigências deste Convite;


b) apresentarem proposta alternativa.

c) apresentarem propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

c.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%(cinqüenta por cento) do valor orçado na planilha de custo apresentada neste Convite (anexo IV deste Edital), ou

c.2) valor orçado na planilha de custo apresentada no SEAM no enexo IV deste Edital (art. 48, § 1º, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93).

d) apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.6
Os licitantes classificados, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as subalíneas “c.1 e c.2” do subitem anterior, será exigido, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor a que se referem as referidas subalíneas e o valor da correspondente proposta.

10.0
DOS RECURSOS

10.1
Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberá recurso ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no prazo de dois dias úteis, contados da ciência da decisão.

10.1.1
Os recursos serão interpostos por escrito e protocolizados no Setor de Protocolo, localizado na Avenida da Paz, nº 2076, Centro, nesta Capital, dirigidos à autoridade superior, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

10.1.2
Interpostos recursos, dado ciência aos licitantes, abrir-se-á vista aos outros participantes, pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, para eventual impugnação que deverá ser apresentada por escrito e na mesma forma prevista no subitem anterior.

10.1.3
Os recursos e as impugnações preclusos ou interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei n° 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

10.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciarem este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

10.4 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

11.0
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1
A adjudicação, em favor do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar nesta licitação, e a homologação serão feitas pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deste Tribunal, após recebimento do processo concluído pela Comissão Permanente de Licitação.

12.0
DA FORMA DE EXECUÇÃO
12.1
A Contratada, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a:

a) executar a obra conforme as especificações técnicas e demais exigências que integram este edital;

b) responder, civil e criminalmente, pela execução e segurança dos serviços, devendo implantar as medidas de segurança necessárias, de acordo com as normas e especificações vigentes, observando sempre as proteções individuais e coletivas;

c) assumir total responsabilidade pela segurança dos métodos, operação, continuidade de execução e estabilidade dos serviços;

d) acatar todas as normas administrativas impostas ao local do trabalho como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de material; 

e) estar atualizada com a documentação exigida pelo TRT-19ª Região;

f) conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa;

g) entregar os serviços em perfeitas condições de limpeza;

h) observar as normas técnicas brasileiras;  

i) empregar materiais de primeira qualidade, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço que vier a ser empregado ou executado, respectivamente, em desacordo com estas especificações ou que seja considerado de má qualidade;

j) em questões técnicas reportar-se somente ao  SEAM da contratante.

12.2
A Contratada deverá executar os serviços, sem qualquer ônus adicional para a contratante, sob as seguintes condições:

a) a execução do serviço de manutenção e/ou reparos fora do horário normal de trabalho da contratada, quando solicitada pelo contratante, não resultará em acréscimos para o presente contrato;

b) a Contratada atenderá chamados de emergência sempre que necessário, mesmo que seja aos sábados, domingos e feriados;

c) apenas serão considerados como qualificados para executar a obra, os operários da contratada e as pessoas  designadas pelo contratante;

d) em caso de necessidade de paralisação prolongada da obra, deverá a contratada comunicar por escrito, o tempo da paralisação ao Diretor do Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção  – SEAM;

e) a contratada arcará com o ônus das despesas necessárias à execução dos serviços, reparos e/ou substituições de materiais consumíveis, ferramental necessário e mão-de-obra, carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, como também: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

f) fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores e equipamentos do contratante, para a execução dos serviços objeto deste contrato;

g) ao término do contrato será feita uma vistoria com a presença das partes e emitido posteriormente um relatório das pendências que porventura existam;
h) a execução dos serviços de manutenção corretiva será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do contrato.
13.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada às dependências do TRT, devidamente identificados;

b) acatar e por em prática as recomendações feitas pela Contratada no que diz respeito a condições de uso e funcionamento da obra;

c) atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato;

d) efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato. 

14.0 DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

14.1
A Contratada terá prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do primeiro dia do início dos serviços (subitem 16.1 deste Edital), para conclusão dos serviços.

15.0 DA GESTÃO DO CONTRATO

15.1
O gestor (fiscal) do contrato terá como atribuições:

a) expedir ordens de serviços; 

b) verificar a execução dos serviços e materiais empregados objetivando garantir a qualidade desejada dos serviços;

c) ordenar à Contratada a corrigir, refazer ou reconstruir as parte dos serviços executados com erros ou imperfeições;

d) manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre as vistorias realizadas; 

e) informar a Contratada quaisquer irregularidades apresentadas na execução dos serviços; e

f) atestar e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos. 

16.0
DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

16.1
Após a assinatura do termo contratual e recebimento da Nota de Empenho, a Contratada deverá comparecer ao Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – SEAM, no primeiro dia útil seguinte, para recebimento da Ordem de Serviço. Recebida a Ordem de Serviço, deverá iniciar os serviços no prazo de 2 (dois) dias úteis..

16.2
Os serviços que por motivo de força maior deixarem de ser realizados durante o expediente normal, poderão ser executados durante o período noturno ou nos finais de semana, desde que previamente informado por escrito ao SEAM.  

17.0
DO PAGAMENTO 

17.1
O pagamento dos serviços será efetuado após o término da obra, a forma de pagamento será em duas parcelas, onde as propostas deverão apresentar o valor de recebimento da primeiro no máximo 60% do valor da obra. Observo porém, que a fatura desta mesma parcela poderá ter uma variação para mais ou para menos, dependendo da avaliação que será procedida pela fiscalização quanto ao do andamento da obra, e apresentação dos seguintes documentos em vigor:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; 

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

c) prova de regularidade dos tributos federais: Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

d) nota fiscal e ou/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo gestor do contrato;

e) CEI da obra/serviço;

f) CND da obra/serviço;

g) GFIP relativa aos empregados da obra;

h) ART do responsável técnico e fiscalização da obra.

17.2
 O TRT reterá, na fonte, sore os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF Nº 306/2003, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

17.2.1 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a retenção disposta no item acima.

17.3
O TRT reterá na fonte o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal e contidos na planilha, em favor da Previdência Social, conforme art. 219 do Decreto 3048/99, excluídos os valores referentes a material previsto no contrato e devidamente comprovado.

17.4
Se a CONTRATADA não for sediada em Maceió, o ISS será retido, salvo se a CONTRATADA comprovar o recolhimento previamente na Prefeitura Municipal de Maceió.

18.0
 DO REAJUSTE

18.1
Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
19.0
DA DESPESA

19.1
As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Regional, conforme Programa de Trabalho nº 02.061.0571.2000.0001 e Elemento de Despesa nº 339039.

20.0
 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

20.1
O recebimento provisório dos serviços dar-se-á a requerimento da Contratada no término dos mesmos, mediante termo circunstanciado, nos moldes da alínea “a”, inciso I do art. 73 da Lei 8666/93, tornando-se o recebimento em definitivo 90 (noventa) dias após, se ficar constatada a inexistência de qualquer defeito nos materiais e na execução dos serviços contratados.

20.2
Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, constatada a boa execução dos serviços, de acordo com a letra "b" do inciso I, do art. 73 da Lei 8.666/93, o SEAM receberá, mediante termo, definitivamente os serviços.

DAS PENALIDADES

20.3
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (dias) utéis, aplicar as seguintes sanções:

I - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;


II - MULTA MORATÓRIA – no percentual diário de 0,2% (dois décimos por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação contratual, podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;


III – MULTA COMPENSATÓRIA – pela inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual objeto da inexecução, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;


IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;


V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.


VI -Demais penalidades previstas na lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

21.0
DA RESCISÃO

21.1
O Tribunal poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independentemente de notificação judicial, sem que assista à contratada o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei 8.666/93.

22.0
DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1
 A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Convite e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

22.2 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até 50% (cinqüenta por cento) do valor total do contrato, e as supressões até 25% do valor total, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

22.3
O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato, cuja minuta encontra-se no anexo VI, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da notificação do TRT e/ou contato telefônico, na forma do art. 64 da Lei 8666/93. 

22.4
O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do TRT, desde que o pedido seja requerido antes de seu termo final.

22.5
Caso a notificação não seja atendida pela adjudicada, sem prejuízo de enquadrá-la nas penalidades legalmente estabelecidas, neste Edital, o TRT poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, caso entenda necessário.

22.6
A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições quando de sua habilitação.

22.7
O TRT reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei. 

22.8
Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este Convite, serão atendidos no horário das 12:00 às 16:30 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida da Paz, nº 2076, sala 703, Centro, nesta Capital, ou através do telefone nº 082 - 216.8182, ou FAX nº 082 -216.8181.

22.9
Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação que se valerá da Lei 8.666/93 e suas alterações, e bem assim da legislação aplicável à espécie.

22.10
É competente o Fórum do Juízo Federal da Seção Judiciária de Alagoas para dirimir quaisquer litígios da presente licitação.

22.11
Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste Convite no site oficial deste Regional: www.trt19.gov.br.
22.12
Fazem parte integrante deste Convite: anexo I - declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, anexo II – declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93; anexo III - especificações técnicas; anexo IV - planilha de custos; anexo V – planilha de dados para preenchimento do contrato e anexo VI – minuta contratual.

Maceió, 21 de julho de 2003.

Carlos Humberto Honório de Mendonça

Presidente da CPL - Substituto

	Ivone Emiliano dos Santos
	Nirley Maily Martins Melo

	Membro Suplente
	Membro Suplente
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Anexo I

(Papel timbrado da empresa)

______________________________, CNPJ nº _____________________, sediada _____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório nº 7813/2003 -, Convite nº 06/2003 do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

_______________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

Processo nº 7813/2003

Convite nº 06/2003

Anexo II

DECLARAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

Ref.: Processo Licitatório nº 7813/2003

         Convite nº 06/2003

_________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ).

(Local e data)

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Anexo III

REQUISITOS BÁSICOS:

1.0 Estudar e seguir o edital e as especificações técnicas em seus mínimos detalhes.

1.1 Observar todas as normas de segurança especialmente a NR 18

1.2 Observar as NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

1.3 Acatar todas as normas administrativas impostas ao local do trabalho como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de material etc.

1.4 Em questões técnicas reportar-se somente ao Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção – SEAM ou pessoa designada por este.

1.5 Conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa.

1.6 Estar atualizado com a documentação exigida.
1.7 Providenciar ART da fiscalização e do responsável técnico pela execução dos serviços.

1.0 Procedimentos

A pintura é composta de fundos e massas. Os fundos têm como função ligar o substrato às tintas ("primer") para selar as superfícies, proporcionando economia no consumo das tintas. As massas servem para tornar as superfícies mais lisas e homogêneas. Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas: 

Preparação da superfície; 

Aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes; 

Aplicação de tinta de acabamento.

A Preparação das superfícies tem por objetivo melhorar as condições do substrato para recebimento da tinta, conforme a seguir: 

Substratos de alvenaria, rebocos ou concreto - prepara-se a superfície, tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

Substratos metálicos - em superfícies metálicas, a preparação se fará principalmente atendendo ao desengraxe e à eliminação de ferrugem. 

Preparação das superfícies para repintura - Terá por objetivo melhorar as condições para o recebimento da nova tinta, principalmente no que diz respeito a aderência.  

A aplicação da tinta, para cobrir totalmente a superfície a pintar, será suficiente a quantidade de demãos orientada pelo fabricante. Nunca, porém, menos que duas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando o precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário. 

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados requerem procedimentos de proteção contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e serão suspensos em tempo de umidade relativa alta. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superfícies não destinadas a pintura (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), tendo em vista a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas ou porosas. A fim de proteger as superfícies referidas, serão tomadas precauções especiais, quais sejam: 

Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e pano, de guarnições de esquadrias e portas; 

Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou de fibra de madeira comprimida; 

Enceramento provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento ulterior e definitivo; 

Pintura com preservador plástico que acarrete a formação de película para posterior remoção.

Os salpicos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

Diversos métodos são utilizados industrialmente para a aplicação de tintas e novos métodos estão sendo constantemente desenvolvidos, sendo que os mais comuns são o de aplicação a pincel e rolo manual. Nesses métodos, é essencial que a película não endureça antes que a operação esteja completada. A tinta deverá permanecer úmida o tempo suficiente para permitir a ligação das áreas separadas, sem deixar marcas (manchas que evidenciem a descontinuidade ou interrupção de operação de aplicação). A tinta será considerada boa para ser aplicada a pincel quando obedecer aos seguintes requisitos: 

Espalhamento com pequeno esforço (não excessivamente viscosa ou espessa); 

Permanência da fluidez o tempo suficiente para que as marcas do pincel desapareçam e para evitar o escorrimento pelas superfícies verticais.

A aplicação conforme condições de temperatura e umidade deverá ser de acordo com as prescrições do fabricante.

 
Deverão ser utilizadas máscaras e roupas apropriadas. Não será permitida a utilização de solvente na limpeza do corpo. Será mantida a higiene pessoal. Em caso de contato de tintas ou vernizes, lava-se a pele com água e sabão; se o contato for com os olhos, lavam-se eles com água abundante. 

A Contratada será responsável pela eventual montagem e desmontagem de andaimes, cadeirinhas, balanças ou elevadores, caso necessário, assim como por todo o Equipamento de Proteção Individual (EPI) de seus funcionários ou contratados. 

A Contratada se responsabilizará por todo e qualquer dano material ou humano decorrente da realização dos serviços descritos acima. 

2.0 Pinturas

2.1 – Textura Acrílica


Deverá ser aplicada textura acrílica nas paredes externas das novas áreas construídas do edifício, na cor AZUL TULIPA da Ibratin, ou similar, desde que aprovada pela fiscalização. 


AS ÁREAS EM QUE ESTEJA HAVENDO O DECOLAMENTO DA TEXTURA, também deverá ser procedida a remoção do material deteriorado, a recomposição mesma, para posteriormente ser aplicada a pintura acrílica.

2.2 – Pintura Acrílica (sem massa)


Todas as paredes externas receberão pintura acrílica nas mesmas que hoje encontram-se pintadas, inclusive os muros e as áreas recém construídas.
Para isso, deverá ser executada a escovação com escova de aço nas áreas onde se encontram depositadas a fuligem e o lodo proveniente das águas pluviais, assim como também a remoção da pintura deteriorada se for o caso.


Deverão ser mantidas as mesmas tonalidades das cores existentes nas fachadas do edifício.

2.3 – Esmalte Sintético


Os portões dos fundos e lateral, deverão ser lixados para que seja removida a pintura existente e todos os pontos de ferrugem. Posteriormente será aplicada uma demão de um esmalte anti-ferruginoso, para posterior aplicação do esmalte sintético.


As inscrições que os portões apresentam, deverão reabertas após a pintura.

3.0 Conserto do Portão


A Contratada deverá proceder o conserto das roldanas do portão dos fundos do edifício Quintella Cavalcanti, deixando-o em condições de escorregar perfeitamente sobre os trilhos alí existentes.
4.0 ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL A EMPREGAR
4.1 TINTAS, ACRÍLICA: Suvinil, Coral, Sherwin Willians ou similar em qualidade.

4.2 TINTA PARA TEXTURIZAÇÃO: Ibratin, Suvinil, Coral ou similar em qualidade.

4.3 ROLOS E PINCÉIS: Tigre ou similar em qualidade.

4.4 LIXAS: 3M, Ursinho ou similar em qualidade

5.0 Qualidade e Limpeza
A fiscalização poderá rejeitar todo e qualquer material que esteja em desacordo com as normas técnicas ou com estas especificações, sem com isso acarretar qualquer ônus para este Regional.

Os materiais oriundos das demolições deverão ser expurgados das instalações do edifício e depositados em containers próprios, para posterior remoção a cargo da contratada no menor espaço de tempo possível. 

Todos os ambientes deverão ser entregues limpos e em condições de funcionamento.

6.0 Prazo de Execução e Pagamento


A obra deverá ser executada dentro do prazo máximo de 45 dias.

A forma de pagamento será em duas parcelas, onde as propostas deverão apresentar o valor de recebimento da primeira no máximo 60% do valor da obra. Observo porém, que a fatura desta mesma parcela poderá ter uma variação para mais ou para menos, dependendo da avaliação que será procedida pela fiscalização quanto ao do andamento da obra 

Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção 

TRT - 19ª Região
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Planilha de Custos

Anexo IV

	
	Serviço: Pintura Externa do Fórum Q. Cavalcanti
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Local: Ed. Sede das VT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Item
	Serviço
	Un.
	Quant.
	Material
	M. Obra
	Serviço
	T. Mat.
	T. M. Obra
	P.Total

	1.0
	Serviços Preliminares
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.0
	Pintura Externa
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Tinta acrílica (2 demãos) sem massa
	m²
	2.747,10
	3,91
	4,84
	8,75
	10.741,16
	13.295,96
	24.037,13

	5.3
	Textura (+3%)
	m²
	570,99
	6,00
	4,84
	10,84
	3.425,94
	2.763,59
	6.189,53

	5.4
	Esmalte Sintético com primer (corrimão e portões)
	m²
	176,00
	3,81
	6,51
	10,32
	670,56
	1.145,76
	1.816,32

	
	subtotal
	
	
	
	
	
	14.837,66
	17.205,32
	32.042,98

	6.0
	Diversos
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Remoção de entulho e limpeza
	vb
	1,00
	
	200,00
	200,00
	
	200,00
	200,00

	6.2
	Aluguel de equipamentos
	vb
	1,00
	2.100,00
	
	2.100,00
	2.100,00
	
	2.100,00

	6.3
	Abertura de letreiro
	vb
	1,00
	35,00
	85,00
	120,00
	35,00
	85,00
	120,00

	6.4
	Conserto das roldanas do portão dos fundosvb
	vb
	1,00
	250,00
	150,00
	400,00
	250,00
	150,00
	400,00

	
	subtotal
	
	
	
	
	
	2.385,00
	435,00
	2.820,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DE MATERIAL
	
	
	
	
	
	17.222,66
	
	

	
	TOTAL DE MÃO-DE-OBRA
	
	
	
	
	
	
	17.640,32
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	34.862,98

	
	BDI Material
	19,41%
	
	
	
	
	
	
	3.342,92

	
	BDI Mão-de-Obra
	27,82%
	
	
	
	
	
	
	4.907,54

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	
	
	
	
	43.113,43
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Anexo V

PLANILHA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO

Dados da Empresa:
	Razão Social
	

	CNPJ
	

	Endereço
	

	CEP
	

	Fones:
	

	Fax
	

	E-mail
	

	Site internet
	


Dados do Representante da Empresa:

	Nome
	

	Cargo
	

	Nacionalidade
	

	Estado civil
	

	Profissão
	

	Endereço
	

	CEP
	

	Fone
	

	Fax
	

	E-mail
	

	Cart. De Identidade
	

	Órgão Expedidor
	

	CPF
	


Dados Bancários da Empresa

	Banco
	

	Agência
	

	Conta
	


Dados do Contato com a Empresa:

	Nome
	

	Cargo
	

	Endereço
	

	CEP
	

	Fone
	

	Fax
	

	E-mail
	


Empresa optante pelo SIMPLES?

(   ) Sim

(   ) Não
[image: image1.wmf]
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO TRT 19ª AJA Nº ___/2003.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA VARA DO TRABALHO DE SANTANA DO IPANEMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM .......................... E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a. REGIÃO, com sede na Av. Duque de Caxias nº 2076, Centro – Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n. 35.734.318/0001-80, neste ato representado por seu ............, Exmº Sr. Dr. JUIZ ..............., (qualificação: qualificação: nome, nacionalidade, estado civil, profissão, lugar de residência e domicílio, CPF, RG), doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ...................., (qualificação: nome, regime jurídico, endereço, CNPJ), adiante denominada CONTRATADA, aqui representada por seu ........... (cargo), Sr. ..........................., (qualificação: nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência e domicílio, CPF, RG), resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, e no que consta no processo administrativo TRT 19ª nº 4.059/2003, cujo certame se deu através do Convite nº 5/2003, pactuando o presente contrato de prestação de serviços de engenharia, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para executar pintura e reparos nas paredes e piso da Vara de Santana do Ipanema, conforme especificações técnicas e planilhas constantes do Edital.

DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de execução dos serviços objeto do presente contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados na forma estabelecida no Edital. 

Parágrafo único – A inobservância do prazo para o início e conclusão dos serviços sujeita a CONTRATADA às penalidades previstas neste contrato, inclusive quanto à mora, salvo motivo justificado aceito pela Administração.

DA FORMA DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a:

a) executar a obra conforme as especificações técnicas e demais exigências que integram este edital;

b) ser responsável, civil e criminalmente, pela execução e segurança dos serviços, devendo implantar as medidas de segurança necessárias, de acordo com as normas e especificações vigentes, observando sempre as proteções individuais e coletivas;

c) assumir total responsabilidade pela segurança dos métodos, operação, continuidade de execução e estabilidade dos serviços;

d) providenciar ART do responsável pela execução junto ao CREA;

e) acatar todas as normas administrativas impostas ao local do trabalho como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de material; 

f) estar atualizada com a documentação exigida pelo TRT-19ª Região;

g) conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa;

h) entregar os serviços em perfeitas condições de limpeza;

i) observar as normas técnicas brasileiras;  

j) empregar materiais de primeira qualidade, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço que vier a ser empregado ou executado, respectivamente, em desacordo com estas especificações ou que seja considerado de má qualidade;

k) em questões técnicas reportar-se somente ao Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis - SMPPC da contratante.

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverá executar os serviços, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, sob as seguintes condições:

a)
a execução do serviço de manutenção e/ou reparos fora do horário normal de trabalho da contratada, quando solicitada pelo contratante, não resultará em acréscimos para o presente contrato;

b)
a Contratada atenderá chamados de emergência sempre que necessário, mesmo que seja aos sábados, domingos e feriados;

c)
apenas serão considerados como qualificados para executar a obra, os operários da contratada e as pessoas  designadas pelo contratante;

d)
em caso de necessidade de paralisação prolongada da obra, deverá a contratada comunicar por escrito, o tempo da paralisação ao Diretor do Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC;

e)
a contratada arcará com o ônus das despesas necessárias à execução dos serviços, reparos e/ou substituições de materiais consumíveis, ferramental necessário e mão-de-obra, carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, como também: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

f)
fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores e equipamentos do contratante, para a execução dos serviços objeto deste contrato;

g)
ao término do contrato será feita uma vistoria com a presença das partes e emitido posteriormente um relatório das pendências que porventura existam;

h)
a execução dos serviços de manutenção corretiva serão acompanhados e fiscalizados pelo gestor do contrato;

i)
quando do início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá informar ao SMPPC o nome dos seus empregados encarregados pela obra, que diariamente serão identificados e portarão na lapela um crachá com o nome da empresa CONTRATADA e a identificação do empregado;

j)
A lista com o nome dos empregados deverá ser acostada aos autos deste convite, visando conferência posterior com a GFIP.

CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATANTE, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a:

a)
propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada às dependências do TRT, devidamente identificados;

b)
acatar e por em prática as recomendações feitas pela Contratada no que diz respeito a condições de uso e funcionamento da obra;

c)
atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato;

d)
efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato.

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE designará para um servidor para atuar como Gestor do Contrato, com as seguintes atribuições:

a)
expedir ordens de serviços; 

b)
verificar a execução dos serviços e materiais empregados objetivando garantir a qualidade desejada dos serviços;

c)
ordenar à Contratada a corrigir, refazer ou reconstruir as parte dos serviços executados com erros ou imperfeições;

d)
manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre as vistorias realizadas; 

e)
informar a Contratada quaisquer irregularidades apresentadas na execução dos serviços; e

f)
atestar e encaminhar notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos.

DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA - O pagamento dos serviços, no valor total de R$ ........ (.............), será efetuado após o término da obra, através de ordem bancária para o estabelecimento bancário indicado pela contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis do adimplemento da obrigação, mediante a apresentação dos seguintes documentos em vigor:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; 

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

c) prova de regularidade dos tributos federais: Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d)
nota fiscal e ou/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo gestor do contrato;

e)
CEI da obra/serviço;

f)
CND da obra/serviço;

g)
GFIP relativa aos empregados da obra;

h)
ART do responsável técnico e fiscalização da obra.
Parágrafo primeiro - Se a CONTRATADA for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal/fatura documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a retenção tratada no parágrafo segundo desta Cláusula.

Parágrafo segundo - Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas normas expedidas pelos órgãos fiscais e fazendários, na forma das normas pertinentes.

Parágrafo terceiro - Se a CONTRATADA não for sediada em Maceió, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS será retido quando do pagamento, salvo se a CONTRATADA comprovar o seu prévio recolhimento aos cofres da Fazenda Municipal de Maceió.

Parágrafo quarto – Os preços ajustados serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA OITAVA - O pagamento decorrente do presente contrato serão levados a crédito na conta corrente nº ..........., Agência nº ........., do Banco ............, cujo titular é a CONTRATADA.

Parágrafo único - Considera-se como dia de efetivo pagamento o da entrega da Ordem Bancária na instituição financeira.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

CLÁUSULA NONA - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Regional, conforme Programa de Trabalho Administração da Unidade n.º 02.061.0571.2000.0001, Natureza de Despesa nº 339039, Nota de Empenho nº ........................., emitida em ......................

DA GARANTIA

CLÁSULA DÉCIMA – Caso o valor global da proposta da CONTRATADA tenha sido inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, será exigida, para a assinatura do presente contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 do mesmo Diploma, igual a diferença entre o valor resultante das retromencionadas alíneas “a” e “b” e o valor da correspondente proposta.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (dias) úteis, aplicar as seguintes sanções:

I - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;

II - MULTA MORATÓRIA – no percentual diário de 0,2% (dois décimos por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação contratual, podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;

III – MULTA COMPENSATÓRIA – pela inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual objeto da inexecução, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

VI - O TRT aplicará as penalidades previstas na lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei nº 8.666/93, especialmente no seu art. 77 e seguintes.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - É expressamente proibida, durante a execução dos serviços, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Aplica-se ao presente contrato, especialmente aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, bem como as demais normas pertinentes à licitação e à contratação públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes se vinculam ao edital de licitação e à proposta da CONTRATADA aceita pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, estas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) e aqueles até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do contrato. 

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - É competente o foro do Juízo Federal da Seção Judiciária de Maceió/AL, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença.

E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, assinam o presente Contrato em cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Maceió,  ....... de ........... de .............

CONTRATANTE

CONTRATADA
cobestac
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