Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Setic

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(PDTIC)

2025-2026

Histórico de revisões
Data	Versão	Descrição
17/02/2025	1.0	Versão inicial do plano
25/03/2025	1.1	Atualização das iniciativas

COMITÊ DE GESTÃO DE TIC
Manoel Messias Feitoza
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Bruno José Sarmento Peixoto
Coordenador de Soluções e Aplicações de TIC
Clecio Costa Claudino
Diretor da Divisão de Implantação e Sustentação de Sistemas de TIC
Denisson Araújo Padilha
Diretor da Divisão de Soluções Ágeis e Iniciativas Nacionais de TIC
Felipe Costa Leite
Diretor da Divisão de Atendimento de Serviços de TIC
Hermes Gustavo de Aquino
Diretor da Divisão de Infraestrutura Tecnológica
João Luiz Araújo Lima
Diretor da Divisão Apoio a Governança e Gestão de TIC
Leonardo Albuquerque de Rezende
Diretor da Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados
Índice

# Introdução
Em uma era de avanços tecnológicos constantes, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19) reconhece a importância estratégica da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a modernização e o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. Nesse contexto, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) consolida-se como um instrumento fundamental para traduzir as diretrizes estratégicas do Plano Estratégico Institucional (PEI) e da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) em ações e projetos de TIC concretos.
O PDTIC, elaborado em consonância com as normas que regem a gestão da TIC no Poder Judiciário, tem como propósito garantir a eficiência, a segurança e a transparência na utilização da tecnologia, otimizando recursos e promovendo a inovação no âmbito do TRT19. Sob a gestão do Comitê Gestor de TIC (CGESTIC) e a execução da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC), o PDTIC assegura que as ações e projetos de TIC estejam alinhados às necessidades do Tribunal e contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos institucionais.
Com uma visão bienal, o PDTIC 2025-2026 apresenta um panorama completo e detalhado das iniciativas de TIC planejadas para o período, relacionando-as aos respectivos objetivos estratégicos e às unidades administrativas responsáveis. Essa abordagem garante à Administração do TRT19 e à sociedade a transparência e o acompanhamento das ações, promovendo a melhoria contínua dos serviços prestados e o fortalecimento do acesso à justiça. O TRT19, por meio deste PDTIC, reafirma seu compromisso com a utilização da TIC como ferramenta de modernização, eficiência e transparência, em benefício de magistrados, servidores e de toda a sociedade.
Este PDTIC será revisto e atualizado sempre que necessário, e somente mediante proposição aprovada pelo Comitê de Gestão de TIC e ratificada pela Presidência do TRT da 19ª Região, conforme Res. CNJ nº 370/2021, nas seguintes hipóteses:
- Alteração no orçamento previamente designado para ações de TIC que implique em ajustes nas ações do PDTIC;
- Necessidade de inclusão de novos projetos e ações de TIC;
- Cancelamento ou repriorização de projetos e ações;
- Surgimento de ações extraordinárias que interfiram no andamento das ações previamente aprovadas.

# Diretrizes de TIC
No processo de elaboração deste PDTIC foram observadas as diretrizes de TIC definidas na Política de Governança de TIC do TRT da 19ª Região, elencadas abaixo:
Diretrizes de TIC
1	Identificação das oportunidades de utilização da TIC para o alcance dos objetivos organizacionais e suporte aos processos de negócio;
2	Elaboração dos planos de TIC alinhados aos objetivos e estratégias organizacionais;
3	Acompanhamento periódico da execução dos planos de TIC e seus resultados;
4	Elaboração de indicadores voltados à mensuração do desempenho da TIC;
5	Acompanhamento periódico do desempenho da TIC e adoção das medidas preventivas e corretivas pertinentes;
6	Alocação de servidores na unidade gestora de TIC em quantidade e perfis compatíveis com a demanda de cada um dos processos de TIC;
7	Desenvolvimento contínuo de competências técnicas e gerenciais dos servidores da área de TIC, de forma a suportar a execução dos planos, projetos e processos de TIC;
8	Desenvolvimento de soluções e serviços de TIC em alinhamento com as necessidades de negócio e a capacidade de alocação de recursos; e
9	Avaliação periódica da conformidade e adequação dos processos e estruturas de TIC com as demandas organizacionais, a legislação e normativos vigentes, bem como as normas e modelos de referência de governança e gestão de TIC.

Tabela 1: Diretrizes de TIC.
# Organização da TIC do TRT da 19ª Região
Todas as ações de TIC do TRT da 19ª Região são analisadas e priorizadas pelo Comitê de Governança de TIC do TRT, de caráter consultivo e instituída pela Res. Adm. nº 166/2019. As deliberações do Comitê são sempre submetidas à deliberação final da Presidência do Tribunal.
A SETIC, unidade responsável pela execução da estratégia de TIC no âmbito do Tribunal, encontra-se, no contexto organizacional, subordinada diretamente à Secretaria Geral da Presidência.
## Organograma da Setic
O organograma atual da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Setic é mostrado abaixo:

## Força de Trabalho de TIC
O Guia da ENTIC-JUD estabeleceu uma metodologia para calcular a força de trabalho mínima necessária para o funcionamento adequado das unidades de TIC no Poder Judiciário. O cálculo considera o número de usuários internos e externos dos sistemas.
Com base no período de 01/01/2022 a 31/12/2024 foi identificada a seguinte situação:
- Usuários internos: 834;
- Usuários externos (advogados e procuradores): 15.308;
- Quantidade mínima necessária de servidores de TIC (QMS): 66
Sendo assim, em dezembro de 2024, a força de trabalho de TIC no TRT19 era a seguinte:
- Servidores efetivos lotados na SETIC: 49;
- Servidores do quadro de TIC do TRT 19 lotados na SETIC (QSL): 42;
- Servidores requisitados de outros órgãos: 1;
- Servidores do quadro de TIC do TRT 19 cedidos a outros órgãos: 1.
Comparando a quantidade mínima necessária de servidores de TIC (QMS) com a quantidade de servidores do quadro de TIC do TRT 19 lotados na SETIC (QSL), temos:
- QMS: 66 servidores;
- QSL: 42 servidores;
- Déficit: 24 servidores.
Apesar dos esforços da Administração do TRT19 para recompor o quadro de servidores de TIC, com a transformação de cargos e a realização de concurso público, ainda permanece um déficit de 24 servidores em relação ao parâmetro estabelecido pelo CNJ. Esse déficit impacta diretamente a capacidade da SETIC de atender às demandas crescentes por serviços de TIC, o que pode comprometer a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Guia da ENTIC-JUD disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/compilado1841452021102661784be9efedd.pdf
## Análise de Rotatividade
A rotatividade de pessoal refere-se ao fluxo de entrada e saída de servidores, o que gera custos evitáveis. Esses custos se dividem em diretos, como os gastos com recrutamento, seleção e treinamento de novos funcionários, e indiretos, como a perda de produtividade durante o período de adaptação até que os novos servidores atinjam um desempenho satisfatório. Essa dinâmica pode impactar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.
Rotatividade do Pessoal de TIC
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entradas	1	1	0	1	2	1	5	9	2	17
Saídas	2	1	2	0	1	1	1	2	3	4
Saldo	-1	0	-2	1	1	0	4	7	-1	13
Força de Trabalho de TIC	26	26	24	25	26	26	30	37	36	49

Tabela 2: Rotatividade do Pessoal de TIC.
A tabela acima ilustra a rotatividade de servidores da área de TIC deste tribunal nos últimos anos. De 2015 a 2020, a rotatividade foi baixa e relativamente estável. No entanto, a partir de 2021, observou-se um aumento significativo, com 3 novas entradas e 10 saídas, com a força de trabalho chegando a 49 servidores e terceirizados.
# Metodologia do PDTIC
O Plano Diretor de TIC foi elaborado com base na metodologia OKR (Objectives and Key Results), assegurando o alinhamento estratégico com as diretrizes da organização. Os objetivos foram adaptados às necessidades da área de TIC, estabelecendo prioridades claras e resultados mensuráveis. Essa abordagem garante a coerência entre as metas institucionais e as entregas tecnológicas, maximizando o impacto das ações planejadas.
## Alinhamento Estratégico
O PDTIC tem como base os direcionadores estratégicos, que são compostos pela Estratégia Nacional de TIC do CNJ (ENTIC-JUD), pelo Planejamento Estratégico do TRT19 (PEI) e pelas Diretrizes da Presidência do TRT19.
Os objetivos estratégicos de TIC previstos no ENTIC-JUD 2021-2026 estão elencados abaixo:
Perspectiva	Objetivos Estratégicos
Sociedade	Objetivo 1 (OEN1)	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
	Objetivo 2 (OEN2)	Promover a Transformação Digital;
Aprendizado e Crescimento	Objetivo 3 (OEN3)	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
	Objetivo 4 (OEN4)	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
Processos Internos	Objetivo 5 (OEN5)	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
	Objetivo 6 (OEN6)	Aprimorar as Aquisições e Contratações;
	Objetivo 7 (OEN7)	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
	Objetivo 8 (OEN8)	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

Tabela 3: Objetivos Estratégicos da ENTIC-JUD.

Enquanto os objetivos do PEI estão definidos conforme segue:
Perspectiva	Objetivo Estratégico
Sociedade	Objetivo 1 (OPE1)	Fortalecer as comunicações e parcerias institucionais
	Objetivo 2 (OPE2)	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Processos Internos	Objetivo 3 (OPE3)	Garantir a duração razoável do processo
	Objetivo 4 (OPE4)	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	Objetivo 5 (OPE5)	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	Objetivo 6 (OPE6)	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
	Objetivo 7 (OPE7)	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
Aprendizado e Crescimento	Objetivo 8 (OPE8)	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
	Objetivo 9 (OPE9)	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
	Objetivo 10 (OPE10)	Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

Tabela 4: Objetivos Estratégicos do PEI.
As diretrizes estratégicas institucionais são redefinidas a cada nova gestão do TRT19. A gestão atual prioriza o atendimento aos processos em fase de execução, o aprimoramento da celeridade processual, a modernização do Tribunal e a aproximação entre a instituição e a sociedade.
As diretrizes da Presidência do TRT19 e os objetivos estratégicos advindos da ENTIC-JUD e do PEI devem ser os alicerces aos quais os projetos, ações, contratações e capacitações de TIC devem estar alinhados para construir uma governança sólida de TIC.
Devido à sobreposição entre alguns objetivos e diretrizes, eles foram consolidados. No caso de duplicação total ou parcial, eles foram incorporados ao objetivo mais abrangente (destacado em negrito, com os objetivos incorporados listados abaixo), conforme tabela abaixo:

Perspectiva	Objetivo Estratégico
Sociedade	OEN1 / DIR 3	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / Proporcionar uma maior proximidade entre a instituição e a sociedade
	OEN2	Promover a Transformação Digital
	OPE1	Fortalecer as comunicações e parcerias institucionais
	OPE2	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Processos Internos	OPE7 / OEN5 / OPE10	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica / Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; / Aprimorar a Governança de TIC...
	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações;
	OEN7 / OPE10	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; / ... e a proteção de dados
	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.
	OPE3 / DIR 1	Garantir a duração razoável do processo / Mitigar os desafios da execução processual
	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	OPE5	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Aprendizado e Crescimento	OPE9 / OEN3	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional / Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
	OPE8	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Tabela 6: Matriz de Alinhamento.
## Monitoramento Estratégico
O monitoramento do PDTIC dar-se-á por meio de indicadores táticos, os resultados-chave (KRs), que compõem uma cesta de indicadores que colabore no atingimento das metas propostas na ENTIC-JUD e no PEI para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT19.
Tais indicadores servem para balizar o atingimento das metas a eles associados, de modo a permitir que os objetivos estratégicos sejam atingidos em toda a instituição.
Neste sentido, a ENTIC-JUD propõe uma única meta para o TIC no Poder Judiciário:
“Atingir no mínimo 75% dos órgãos do Poder Judiciário com nível de maturidade satisfatório no índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) até dezembro de 2026.”
Já no PEI, o indicador que necessita apoio de TIC é o Índice de conformidade com a privacidade e proteção de dados - ICPPDU.
Os indicadores estratégicos podem ser desmembrados em resultados-chave ou simplesmente serem utilizados como um resultado-chave.
## Monitoramento Tático
Os objetivos estratégicos foram desdobrados em resultados-chave (KR) e cada KR estará associado a projetos ou ações.
O monitoramento seguirá um ciclo de planejamento e alinhamento de OKRs, avaliação e retrospectiva:
- O planejamento e o alinhamento de OKRs é o primeiro passo do ciclo que se inicia no PDTIC (ou em qualquer revisão deste), levando em consideração as Estratégias que norteiam o TRT19.
- A avaliação: será realizado bimestralmente pela SETIC o levantamento e a consolidação dos resultados parciais obtidos nos KRs definidos.
- A retrospectiva será realizada em duas etapas, sendo a primeira composta pela apresentação na reunião do CGESTIC, na qual os resultados serão discutidos e ações de melhoria poderão ser propostas para o ciclo seguinte. A segunda etapa é representada pela análise do resultado da etapa anterior, o qual será submetido à apreciação do CGTIC para deliberação. O ciclo da retrospectiva será quadrimestral.
Os resultados-chave terão acompanhamento bimestral por planilhas:

Perspectiva	Objetivo (“Eu vou...,”)	Código KR	Resultado-chave (“..., medido por...”)
Sociedade	(OEN1) Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	SOC-SUSJ-01	Obtenção do mínimo de 75% de aprovação no Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC
	(OEN2) Promover a Transformação Digital	SOC-TDIG-01	Alcançar 90 pontos no tema "Transformação Digital" no IGovTIC-JUD
	(OPE1) Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	Não priorizado nesta versão
	(OPE2) Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	Não priorizado nesta versão
Processos Internos / Aprendizado e Crescimento	(OPE7) Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	PRO-PDTI-01	Atingir 75% do Índice de Atendimento das Metas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2025-2026
	(OEN6) Aprimorar as Aquisições e Contratações	PRO-CONT-01	Aumentar em 10% a quantidade de contratos de TIC assinados por coparticipação.
	(OEN7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	PRO-SEGD-01	Atingir 90 pontos no “Tema Riscos, segurança da informação e proteção de dados” do iGovTIC-JUD.
		PRO-ICPP-01	Atingir 0,70 pontos do índice de conformidade com a privacidade e proteção de dados dos usuários - ICPPDU.
	(OEN8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	PRO-GETD-01	Alcançar 75 pontos no tema “Infraestrutura Tecnológica e Serviço em Nuvem" do iGovTIC-JUD.
	(OPE3) Garantir a duração razoável do processo	Não priorizado nesta versão
	OPE4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	Não priorizado nesta versão
	(OPE5) Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	Não priorizado nesta versão
	(OPE6) Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	PRO-GETD-02	Alcançar conformidade com os padrões mínimos para garantir a disponibilidade do PJe, conforme a Res. 185/2013 CNJ.
	(OEN3) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	APC-DESP-01	Incremento de 10% na pontuação da Dimensão 3 do iGovTIC-JUD “Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas”
		APC-DESP-02	Capacitação de 50% dos servidores da área de TI com pelo menos 20h anuais em cursos relacionados à área de atuação (Índice de execução do PACTIC-2025).
	(OEN4) Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Não priorizado nesta versão
	(OPE8) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	APC-EXOR-01	Atingir, respectivamente, 95% e 75% de aderência ao planejamento da execução orçamentária do GND3 e do GND4 (Índice de execução orçamentária).

Tabela 7: Lista de Resultados-chaves (KRs).
A vinculação dos Resultados-Chave constará no Anexo I - Projetos e ações de TIC.

# Indicadores e Metas
O resultado do PDTIC será medido com base nos indicadores abaixo:
Código	Indicador	Meta	Periodicidade de Apuração
1	Índice de execução do PDTIC	75%	Semestral
2	Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC	50%	Semestral
3	Índice de execução orçamentária de TIC	80%	Anual

Tabela 8: Indicadores e Metas
# Anexos
## Plano de Ações de TIC para o Biênio 2025-2026 - Anexo I
O portfólio de ações de TIC do TRT para 2025 e 2026 foi estabelecido com base na metodologia descrita neste documento. Os projetos e ações planejados para o biênio 2025-2026, incluindo seus objetivos, benefícios, unidades responsáveis, prazos de execução e objetivos estratégicos de TIC relacionados, podem ser encontrados no Anexo I deste PDTIC.
## Plano Anual de Capacitações de TIC 2025 - Anexo II
O Anexo II deste PDTIC detalha o Plano Anual de Capacitações de TIC 2025, que inclui todas as capacitações técnicas necessárias para que a equipe de TIC execute as ações planejadas no Anexo I. O plano também engloba as ferramentas essenciais para identificar, monitorar e aprimorar as competências técnicas da equipe da SETIC.
## Plano de Contratações de Soluções de TIC 2025 - Anexo III
O Anexo III deste documento detalha o Plano de Contratações de Soluções de TIC para o ano de 2025. Este plano engloba todas as aquisições e contratações de TIC necessárias para atender às demandas do Tribunal, conforme previsto no Anexo I deste PDTIC.
## Plano Preliminar de Contratações de Soluções de TIC 2026 - Anexo IV
O Anexo IV deste documento detalha o Plano Preliminar de Contratações de Soluções de TIC 2026. O Plano considera as necessidades de aquisições e contratações de TIC do Tribunal para 2026.
# Fatores críticos para execução do PDTIC
## Fatores que podem determinar o sucesso do PDTIC:
- Aprimoramento contínuo das práticas de governança e gestão de TIC;
- Monitoramento e avaliação da execução do plano pelo CGESTIC;
- Ampliação do quadro de TIC;
- Definição de um Portfólio de Projetos Estratégicos.
## Fatores que podem comprometer o sucesso do PDTIC:
- Demandas de TIC não previstas que ultrapassem a capacidade de TIC;
- Manutenção do quadro de TIC sem ampliação;
- Concorrência do PDTIC com outras atividades, como o planejamento e a fiscalização de contratos de TIC.
# Conclusão
Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) do TRT19 para 2025-2026, listando os principais projetos e ações de TIC que contribuem para as metas institucionais.
Como todo planejamento efetivo, este documento será revisado periodicamente para manter as iniciativas de TI alinhadas às necessidades institucionais.
O Comitê de Gestão de TIC considera o diálogo com a Alta Administração essencial para garantir esse alinhamento.

Data de Aprovação:

 Maceió, 27 de março de 2025.

JASIEL IVO
Desembargador Presidente
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região