  SETIC

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)
2023-2024

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC
Composição atual designada pela Portaria GP TRT 19ª nº 81, de 04 de março de 2021.
Composição:
Cícero Alanio Tenório de Melo, Juiz do Trabalho Substituto (Coordenador);
Arnóbio José Reis de Araújo, Diretor de Vara do Trabalho;
Raul José da Silva Júnior, Secretário-Geral da Presidência;
Mary Lidian de Lima Ferraz, Diretora Geral;
Paulo Gomes de Mello Júnior, Diretor da Secretaria Judiciária;
Antônio Idalino dos Santos, Secretário da Corregedoria Regional;
Victor Rezende Dorea, Secretário de Gestão Estratégica; e,
Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações.

COMITÊ DE GESTÃO DE TIC
Composição atual designada pela Resolução TRT 19ª nº 166, de 08 de maio de 2019.
Composição:
Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações (Coordenador);
Bruno José Sarmento Peixoto, Chefe da Seção de Sistemas Informatizados;
Felipe Costa Leite, Chefe do Setor de Apoio ao Usuário;
Hermes Gustavo de Aquino, Chefe da Seção de Infraestrutura Tecnológica;
João Luiz Araújo Lima, Chefe do Setor de Contratações e Orçamento de TIC;
Leonardo Albuquerque de Rezende, Chefe do Setor de Segurança da Informação e Processos de TIC.

Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição
04/11/2022	1.0	Criação do documento inicial.
10/02/2022	1.1	Revisão do texto e OKR.
20/04/2022	1.2	Revisão final do texto.

ÍNDICE

# Introdução
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), objeto deste documento, é o instrumento de gestão destinado ao planejamento da execução das ações e dos investimentos institucionais em tecnologia da informação e comunicação no período por ele abrangido.
Por se situar no nível tático de planejamento, figura como importante ferramenta na concretização dos objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (PEI) e na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o período 2021-2026.
A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações – SETIC é a unidade administrativa do Tribunal responsável pela manutenção e modernização de suas soluções informatizadas, tendo como atribuição promover a excelência dos serviços de TIC prestados a magistrados, servidores e à sociedade, e garantir que esses sejam executados com eficiência e eficácia necessárias ao efetivo atendimento de suas demandas.
Na elaboração deste PDTIC, optou-se por uma abordagem bienal, com o objetivo de possibilitar uma visão de mais longo prazo para o planejamento das ações que viabilizarão os objetivos estratégicos da ENTIC-JUD e do PEI.
Todas as iniciativas de TIC do Tribunal planejadas para o biênio 2023-2024 estão elencadas neste PDTIC e relacionadas aos respectivos objetivos estratégicos e unidades administrativas responsáveis, o que garante à Administração do TRT e à sociedade um panorama completo e detalhado do desdobramento do planejamento de TIC para o período abrangido.

# Metodologia aplicada
Este PDTIC foi elaborado com base nas principais diretrizes do “Guia de PDTI”, versão 2.0, publicado pelo SISP – Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo, e moldado às necessidades e ao nível de maturidade de governança do TRT da 19ª Região.
Também foram utilizados como referência os PDTIC de outros órgãos da Justiça do Trabalho, no intuito de melhor definir sua estrutura e de aproveitar as melhores práticas de planejamento e gestão adotados por Tribunais de maior maturidade no tema.
Após o levantamento das principais demandas de negócio relacionadas à tecnologia da informação, foram elencadas pelas subunidades da SETIC todas as ações técnicas e orçamentárias necessárias ao atendimento destas demandas, com os respectivos responsáveis por sua execução.
Este PDTIC 2023-2024 está estruturado a partir dos seguintes elementos:
- Diretrizes definidas pela Política de Governança de TIC do TRT da 19ª Região;
- Estrutura Organizacional de TIC do TRT da 19ª Região: Detalhamento da estrutura de governança, gestão e operação de TIC do Tribunal;
- Resultados do PDTIC Anterior (Biênio 2021-2022): Resumo dos resultados alcançados no PDTIC anterior;
- Alinhamento Estratégico de TIC: Relação de objetivos estratégicos previstos na ENTIC-JUD 2021-2026 e no PEI aos quais devem estar relacionadas todas as ações de TIC;
- Projetos e Ações de TIC: ações e projetos de TIC propostos para o biênio 2023-2024 visando atender às necessidades identificadas, estruturados em dois grandes grupos –
- Plano de Capacitação de TIC – PACTIC 2023: Conjunto de ações de capacitação necessárias para a execução das ações técnicas previstas neste plano;
- Indicadores e Metas: Lista com indicadores e metas para avaliação do desempenho do PDTIC;
- Orçamento de TIC: O resumo orçamentário de TIC classificado por ano e grupo de dispêndio.
Este PDTIC será revisto e atualizado sempre que necessário, e somente mediante proposição aprovada pelo Comitê de Gestão de TIC e ratificada pela Presidência do TRT da 19ª Região, conforme Res. CNJ nº 370/2021, nas seguintes hipóteses:
1. Alteração no orçamento previamente designado para ações de TIC que implique em ajustes nas ações do PDTIC;
2. Necessidade de inclusão de novos projetos e ações de TIC;
3. Cancelamento ou repriorização de projetos e ações;
4. Surgimento de ações extraordinárias que interfiram no andamento das ações previamente aprovadas.

# Documentos de referência
- Guia de PDTI do SISP, versão 2.0 – Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/guia_de_pdtic_do_sisp_v2-0.pdf;
- Resolução nº 325/2020, do CNJ – Dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3365;
- Resolução nº 370/2021, do CNJ – Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD para o período de 2021-2026. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706;
- Resolução nº 209/2021, do TRT19 – Aprova o Plano Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região para o período 2021-2026. Disponível em: http://asp1.trt19.jus.br/docspdf/rhdocs/BOLETIM_20210524131444842.PDF;
- Resolução nº 166/2019, do TRT19 – Dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC) do TRT da 19º Região. Disponível em: http://asp1.trt19.jus.br/docspdf/rhdocs/BOLETIM_20210302124808232.PDF;
- Resolução n° 468/2022, do CNJ – Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4663.

# Diretrizes de TIC
No processo de elaboração deste PDTIC foram observadas as diretrizes de TIC definidas na Política de Governança de TIC do TRT da 19ª Região, elencadas abaixo:

DIRETRIZES
1	Identificação das oportunidades de utilização da TIC para o alcance dos objetivos organizacionais e suporte aos processos de negócio;
2	Elaboração dos planos de TIC alinhados aos objetivos e estratégias organizacionais;
3	Acompanhamento periódico da execução dos planos de TIC e seus resultados;
4	Elaboração de indicadores voltados à mensuração do desempenho da TIC;
5	Acompanhamento periódico do desempenho da TIC e adoção das medidas preventivas e corretivas pertinentes;
6	Alocação de servidores na unidade gestora de TIC em quantidade e perfis compatíveis com a demanda de cada um dos processos de TIC;
7	Desenvolvimento contínuo de competências técnicas e gerenciais dos servidores da área de TIC, de forma a suportar a execução dos planos, projetos e processos de TIC;
8	Desenvolvimento de soluções e serviços de TIC em alinhamento com as necessidades de negócio e a capacidade de alocação de recursos; e
9	Avaliação periódica da conformidade e adequação dos processos e estruturas de TIC com as demandas organizacionais, a legislação e normativos vigentes, bem como as normas e modelos de referência de governança e gestão de TIC.

Tabela 1: Diretrizes de TIC.

# Organização da TIC do TRT da 19ª. Região.
Todas as ações de TIC do TRT da 19ª Região são analisadas e priorizadas pelo Comitê de Governança de TIC do TRT, de caráter consultivo e instituída pela Res. Adm. nº 166/2019. As deliberações do Comitê são sempre submetidas à deliberação final da Presidência do Tribunal.
A SETIC, unidade responsável pela execução da estratégia de TIC no âmbito do Tribunal, encontra-se, no contexto organizacional, subordinada diretamente à sua Diretoria Geral. Sua estrutura hierárquica foi atualizada por meio do Ato Nº. 133/GP/TRT19ª, de 6 de outubro de 2022, e que resultou, até o momento, no organograma ilustrado abaixo:

Figura 1: Organograma atual da SETIC.

A SETIC conta atualmente com 37 servidores, 30 dos quais ocupantes de cargos efetivos da especialidade tecnologia da informação, e 4 funcionários terceirizados. Esta força de trabalho corresponde a apenas 64,3% do total mínimo recomendado pela Res. CNJ n. 370/2021.

# Resultados do PDTIC Anterior (Biênio 2021-2022)
Os resultados alcançados com o plano antecedente estão identificados no gráfico abaixo. O desempenho da execução foi de 64,95%. Não obstante esse resultado, alguns motivos contribuíram para que algumas necessidades de TIC não fossem executadas ou serem executadas fora do prazo previsto, entre os quais se destacam: o acréscimo de novas necessidades de TIC não previstas inicialmente; dificuldade técnica para implementação; insuficiência do quadro de pessoal; definição de prazos não realistas e adequados, o que foi aprimorado no plano proposto. Um relatório detalhado do final da execução do PDTIC 2021-2022 está disponível na página de Governança e Gestão de TI do sítio institucional do Tribunal.

Figura 2: Execução do PDTIC 2021-2022

# Alinhamento Estratégico
As premissas para a elaboração deste documento são o seu alinhamento com a ENTIC-JUD e o PEI, de tal forma que os projetos e ações aqui contidos representem sua efetiva implementação, respeitando-se os limites de recursos orçamentários, tecnológicos, contratuais e o adequado dimensionamento da força de trabalho em face das demandas institucionais.
A elaboração do PDTIC leva em consideração, também, a observância de dispositivos legais. Nesse sentido, existem orientações para que as áreas de TIC da Administração Pública Federal façam uso das melhores práticas de Governança de TIC.
Os objetivos estratégicos de TIC previstos no ENTIC-JUD 2021-2026 estão elencados abaixo:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos
Sociedade	Objetivo 1 (OEN1)	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
	Objetivo 2 (OEN2)	Promover a Transformação Digital;
Aprendizado e Crescimento	Objetivo 3 (OEN3)	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
	Objetivo 4 (OEN4)	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
Processos Internos	Objetivo 5 (OEN5)	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
	Objetivo 6 (OEN6)	Aprimorar as Aquisições e Contratações;
	Objetivo 7 (OEN7)	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
	Objetivo 8 (OEN8)	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

Tabela 2: Objetivos Estratégicos da ENTIC-JUD.

Enquanto os objetivos do PEI estão definidos conforme segue:
Perspectiva	Objetivo Estratégico
Sociedade	Objetivo 1 (OPE1)	Fortalecer as comunicações e parcerias institucionais
	Objetivo 2 (OPE2)	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Processos Internos	Objetivo 3 (OPE3)	Garantir a duração razoável do processo
	Objetivo 4 (OPE4)	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	Objetivo 5 (OPE5)	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	Objetivo 6 (OPE6)	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
	Objetivo 7 (OPE7)	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
Aprendizado e Crescimento	Objetivo 8 (OPE8)	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
	Objetivo 9 (OPE9)	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
	Objetivo 10 (OPE10)	Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

Tabela 3: Objetivos Estratégicos do PEI.
Os 18 objetivos estratégicos advindos da ENTIC-JUD e de PEI devem ser os alicerces aos quais os projetos, ações, contratações e capacitações de TIC devem estar alinhados para construir uma governança sólida de TIC.
Para que o alinhamento aos objetivos estratégicos advindos de dois instrumentos (ENTIC-JUD e PEI) não incorra em duplicações, faz-se necessário a aglutinação de objetivos similares de modo a tornar conciso o conjunto de indicadores a ser considerado neste documento.
Os objetivos de ambos instrumentos foram consolidados na tabela a seguir e, quando duplicados no todo ou em parte, foram aglutinados no objetivo mais abrangente (que consta em negrito, com os objetivos aglutinados abaixo):
Perspectiva	Objetivo Estratégico
Sociedade	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
	OEN2	Promover a Transformação Digital;
	OPE1	Fortalecer as comunicações e parcerias institucionais
	OPE2	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Processos Internos	OPE7 / OEN5 / OPE10	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica / Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; / Aprimorar a Governança de TIC...
	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações;
	OEN7 / OPE10	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; / ... e a proteção de dados
	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.
	OPE3	Garantir a duração razoável do processo
	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	OPE5	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
Aprendizado e Crescimento	OPE9 / OEN3	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional / Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
	OPE8	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

# Monitoramento estratégico
O monitoramento do PDTIC dar-se-á por meio de indicadores táticos, os resultados-chave (KRs), que compõem uma cesta de indicadores que colabore no atingimento das metas propostas na ENTIC-JUD e no PEI para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT19.
Tais indicadores servem para balizar o atingimento das metas a eles associados, de modo a permitir que os objetivos estratégicos sejam atingidos em toda a instituição.
Neste sentido, a ENTIC-JUD propõe uma única meta para o TIC no Poder Judiciário:
“Atingir no mínimo 75% dos órgãos do Poder Judiciário com nível de maturidade satisfatório no índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) até dezembro de 2026.”
Apesar de ser única, a meta proposta está vinculada ao iGovTIC-JUD que abrange todas as áreas de conhecimento de TIC do poder judiciário, sendo dividida em sete dimensões:
  - D1. Das Políticas Planejamento;
  - D2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos;
  - D3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas;
  - D4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão;
  - D5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento;
  - D6. Dos Serviços de Infraestrutura;
  - D7. Detalhamento (Força de Trabalho de TIC).
Em nível estratégico há um indicador provenientes do PEI:
Índice de processos judiciais eletrônicos
Os indicadores estratégicos podem ser desmembrados em resultados-chave ou simplesmente serem utilizados como um resultado-chave.
# Monitoramento tático
Os objetivos estratégicos foram desdobrados diretamente em resultados-chave nesse primeiro momento de mudança de paradigma com a adoção de OKRs e, vinculados aos KRs, estarão associados a projetos ou ações.
O monitoramento seguirá um ciclo de planejamento e alinhamento de OKRs, avaliação e retrospectiva:
- O planejamento e o alinhamento de OKRs é o primeiro passo do ciclo que se inicia no PDTIC (ou em qualquer revisão deste), levando em consideração as Estratégias que norteiam o TRT19.
- A avaliação: será realizado bimestralmente pela SETIC o levantamento e a consolidação dos resultados parciais obtidos nos KRs definidos.
- A retrospectiva será realizada em duas etapas, sendo a primeira composta pela apresentação na reunião do CGESTIC, na qual os resultados serão discutidos e ações de melhoria poderão ser propostas para o ciclo seguinte. A segunda etapa é representada pela análise do resultado da etapa anterior, o qual será submetido à apreciação do CGTIC para deliberação. O ciclo da retrospectiva será quadrimestral.
Os resultados-chave terão acompanhamento bimestral por planilhas:
Perspectiva	Objetivo (“Eu vou...,”)	Código KR	Resultado-chave (“..., medido por...”)
Sociedade	(OEN1) Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	PEI-ISST	Obtenção do mínimo de 0,75 de aprovação no Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC
		KR-OEN1-01	Redução em 20% no número de chamados de ouvidoria relativos a reclamações sobre sistemas de TIC.
	(OEN2) Promover a Transformação Digital	KR-OEN2-01	Entrega de 90% das ações de transformação digital priorizadas.
	(OPE1) Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	KR-OPE1-01	Alocação de ao menos uma equipe remota para a colaboração com o desenvolvimento de sistemas nacionais.
	(OPE2) Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	Não priorizado nesta versão
Processos Internos	(OPE7) Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	KR-OEN5-01	Revisão de 100% dos normativos de governança e gestão de TIC editados pelo TRT19.
	(OEN6) Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR-OEN6-01	Aumentar em 10% a quantidade de contratos de TIC assinados por coparticipação.
	(OEN7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	PE-JT ICPPDU	Obtenção de 0,50 na média da pontuação dos Tribunais no ICPPDU*
		KR-OEN7-01	100% dos sistemas prioritários nacionais da Justiça do Trabalho em conformidade com a LGPD
	(OEN8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR-OEN8-01	Adequação dos módulos dos Programas SIGEO-JT e SIGEP-JT ao novo Guia Infraestrutura Recomendada
	(OPE3) Garantir a duração razoável do processo	Não priorizado nesta versão.
	OPE4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	Não priorizado nesta versão.
	(OPE5) Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	Não priorizado nesta versão.
	(OPE6) Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	Não priorizado nesta versão.
Aprendizado e Crescimento	(OEN3) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	KR-OEN3-01	Incremento de 10% na pontuação da Dimensão 3 do IGOVTIC-JUD “Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas”
		KR-OEN3-02	Capacitação de 50% dos servidores da área de TI com pelo menos 16h anuais em cursos relacionados à área de atuação
	(OEN4) Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Não priorizado nesta versão.
	(OPE8) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	KR-OPE8-01	Realização de 85% de execução orçamentária em relação ao planejado

A vinculação dos Resultados-Chave constará dos anexos:
  - Anexo I - Projetos e ações de TIC: iniciativas a serem desenvolvidas no PDTIC 2023-2024;
  - Anexo II – Plano Anual de Capacitações de TIC 2023: documento com as ações de capacitação aprovadas para o TRT19 em 2023;
  - Anexo III – Plano de Contratações de Soluções de TIC 2023: documento com as ações de contratação aprovadas para o TRT19 em 2023;
  - Anexo IV – Plano Preliminar de Contratações de Soluções de TIC 2023: documento com as ações de contratação previstas para o TRT19 em 2024;
# Plano de Ações de TIC para o Biênio 2023-2024 - Anexo I
A partir da metodologia descrita no item 2, foram definidas as iniciativas que farão parte do portfólio de ações de TIC do TRT para os anos de 2023 e 2024.
Os quadros do Anexo I deste PDTIC elencam as Projetos e Ações planejados pelo TRT da 19ª Região para o biênio 2023-2024, indicando os objetivos, os benefícios, as unidades responsáveis, os prazos previstos de execução e os objetivos estratégicos de TIC relacionados.
# Plano Anual de Capacitações de TIC 2023 - Anexo II
O Plano Anual de Capacitações de TIC 2023 encontra-se detalhado no Anexo II deste documento.
Em sua elaboração foram consideradas todas as necessidades de capacitações técnicas requeridas para que a equipe de TIC possa fazer frente a todas as ações previstas no Anexo I deste PDTIC, além do ferramental necessário à identificação, acompanhamento e aprimoramento das competências técnicas da equipe da SETIC.
# Plano de Contratações de Soluções de TIC 2023 - Anexo III
O Plano Contratações de Soluções de TIC 2023 encontra-se detalhado no Anexo III deste documento.
Em sua elaboração foram consideradas todas as necessidades de aquisições e contratações necessárias para atender às demandas de TIC do Tribunal previstas no Anexo I deste PDTIC para 2023.
# Plano Preliminar de Contratações de Soluções de TIC 2024 - Anexo IV
O Plano Preliminar de Contratações de Soluções de TIC 2024 encontra-se detalhado no Anexo IV deste documento.
Em sua elaboração foram consideradas todas as necessidades de aquisições e contratações necessárias para atender às demandas de TIC do Tribunal previstas no Anexo I deste PDTIC para 2024.

# Indicadores e Metas
O resultado do PDTIC será medido com base nos indicadores abaixo:
Código	Indicador	Meta	Periodicidade de Apuração
1	Índice de execução do PDTIC	75%	Semestral
2	Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC	70%	Semestral
3	Índice de execução orçamentária de TIC	85%	Anual

Tabela 4: Indicadores e Metas

# Resumo Orçamentário de TIC
A tabela abaixo detalha a previsão orçamentária de TIC para os anos de 2023 e 2024 elaborada a partir dos Plano de Contratação de Soluções de TIC no Anexo III e IV.
Ano	Grupo Orçamentário	Valor
2023	9100 – Consumo	R$ 81.335,00
	9300 – Serviços	R$ 2.212.211,00
	9500 - Permanentes	R$ 1.781.398,00
	Total	R$ 4.074.944,00
2024	9100 – Consumo	R$ 185.040,00
	9300 – Serviços	R$ 2.497.420,72
	9500 - Permanentes	R$ 1.443.183,81
	Total	R$ 4.125.644,53

Tabela 5: Resumo orçamentário de TIC.

# Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC
Entre os fatores ou condições que podem definir o sucesso ou o fracasso da execução do PDTIC, temos:
Fatores que podem contribuir para o sucesso da execução do PDTIC:
- Aprimoramento contínuo da governança e gestão de TIC;
- Avaliação e monitoramento da execução pelo CGTI;
- Ampliação do quadro de TIC;
- Definição do Portfólio de Projetos Estratégicos.

Fatores que podem contribuir para o fracasso da execução do PDTIC:
- Acréscimo de novas necessidades de TIC não previstas, que extrapolem a capacidade de TIC;
- Não ampliação do quadro de TIC;
- Concorrência da execução do PDTIC com outras atividades, entre as quais se destaca o planejamento e fiscalização de contratos de TIC.

# Conclusões
Este documento tem a finalidade de apresentar a proposta do Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTIC) do TRT19 para o biênio de 2023-2024.
Nele encontram-se registrados os principais projetos e ações de TIC do TRT da 19ª Região que consubstanciam sua contribuição para o alcance das metas institucionais ao longo dos anos.
Qualquer instrumento de planejamento que se pretenda efetivo deve ser necessariamente dinâmico. Portanto, o presente documento pressupõe revisões periódicas ao longo de seu período de execução, de forma a se manterem alinhadas as iniciativas de Tecnologia da Informação às necessidades institucionais.
Nesse sentido, entendem os membros do Comitê de Gestão de TIC que o diálogo permanente com a Alta Administração desta Corte constitui-se pressuposto essencial à garantia de tal alinhamento, estando o PDTIC 2023 - 2024 sujeito a reavaliações e evoluções periódicas, a critério da Alta Administração do TRT19.

 Maceió, 26 de abril de 2023.
Data de Aprovação:

_______________________________________
JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO
Desembargador Presidente do TRT da 19ª Região